|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1231/2015/CLaO/KoL | Mgr. Koreňová/02 2029 4034 | 12.11.2015 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky:

„ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov“, projektová dokumentácia. (ďalej len ,,PD“)

Miesto plnenia zákazky: GR ŽSR, Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Lehota / termín plnenia zákazky:

- Dodanie DSPRS- do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

- Inžinierska činnosť-  zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia do 2 mesiacov od schválenia DSPRS

- Autorský dohľad- počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Príloha č. 3 Zoznam položiek – je potrebné oceniť každú položku.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (napr.: výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra). Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania cenového návrhu. Za fotokópiu tohto dokladu sa nepovažuje napr.: výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Úspešný predkladateľ bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť tento doklad ako originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu.

- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.  o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

- A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

resp. 1 – pozemné stavby,

prípadne

I1 – inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,

resp. 4-1 – projektovanie pozemných stavieb.

- I3 – inžinier pre statiku stavieb,

resp. 3-1 celý rozsah nosných konštrukcií stavieb (statika a dynamika) alebo 3-2:nosné konštrukcie budov.

Doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

Zápisnicu, v ktorej je konkrétna profesijná klasifikácia, si obstarávateľ môže vyžiadať od predkladateľa a ten je povinný ju predložiť do 7 dní od vyžiadania. V prípade, že ju nepredloží návrh sa nebude ďalej posudzovať.

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27 Vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:

Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia:

- E2:	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000V AC a 1500V DC vrátane

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany vydané Prezídiom hasičského a záchranného zboru MV SR v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady musia byť platné a  môžu byť predložené ako fotokópie.

Odporúčame, aby bol cenový návrh zviazaný pevnou väzbou, ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v cenovom návrhu boli očíslované a parafované, aby sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov. Súčasťou cenového návrhu bude:

- Titulná strana, ktorá bude obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa, predmet záväzku, dátum vypracovania cenového návrhu.

- Súpis predložených dokladov a dokumentov cenového návrhu. Požadované doklady je potrebné zoradiť v poradí, ako je uvedené v tejto výzve.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ- PT 1231/2015/CLaO/KoL: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov“, projektová dokumentácia“

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 25.11.2015 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Žiadosti o predloženie cenového návrhu nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia cena.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní , ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu, obstarávateľ si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: korenova.lucia@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4034 najneskôr do 23.11.2015 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

V návrhu žiadame uviesť:

| Kontaktná osoba: |  |
| --- | --- |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Celý názov banky: |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN |  |
| Číslo účtu: |  |

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle ( www.zsr.sk ).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu,

S pozdravom

Mgr. Lucia Koreňová v. r.

Vedúci referent, CLaO

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Investičné zadanie

Príloha č. 3: Zoznam položiek

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov“, projektová dokumentácia

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

- Obhliadka miesta

Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku.

Kontaktná osoba na obhliadku: Bc. Peter Jakubišin

Termín obhliadky: 19.11.2015 o 11:00 hod.

Miesto stretnutia: Vestibul ŽST Štrba

Účasť na obhliadke je nutné vopred nahlásiť telefonicky alebo elektronicky kontaktnej osobe na e-mail: Jakubišin.Peter@zsr.sk , č. telef. 0911 056 024 najneskôr dňa 18.11.2015 do 14:00 hod. V prípade, že sa  na obhliadku nik neprihlási, obhliadka sa neuskutoční.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica, prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa špecifikácie predmetu zákazky, kontaktná osoba upozorní potencionálnych predkladateľov na všetky zmeny, ktoré budú zároveň uvedené v zápisnici.

V prípade, že sa obhliadky potenciálny predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že  objekt obhliadky pozná.

UPOZORNENIE: Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu zákazky, oznámenia o miestnych pomeroch a prístupových komunikáciách.

- Podrobný opis predmetu zákazky: v zmysle Investičného zadania.

Predmetom je vypracovanie PD na komplexnú rekonštrukciu pohyblivých  schodov v ŽST Štrba, ktoré sú toho času nefunkčné. Výmenou pohyblivých schodov, presklenia, dvier a rekonštrukciou výťahu sa vylepšia bezpečnostné a cestovné podmienky pre cestujúcu verejnosť.

Súvisiace stavby:

NIE

Členenie stavby:

Stavebné objekty: Architektonicko-stavebné riešenie:

-	Stavebné úpravy a statika,

-	Výmena pohyblivých schodov,

-	Rekonštrukcia výťahu z nákladného na osobný,

-	Elektroinštalácia,

-	Slaboprúdová inštalácia,

-	Požiarna ochrana.

Predkladateľ  bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela.

- Rozsah plnenia:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

-	6x v textovej forme,

-	2x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare,

-	1x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - CD do súťaže,

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Autorský dohľad počas realizácie stavby - do doby vydania

právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase spracovania PD. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD).

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie najmä:

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenia predloženej PD a vydanie príslušného stavebného povolenia,

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia.

Autorský dohľad

bude úspešný predkladateľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné).

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR.

Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky.

Príloha č. 2- Investičné zadanie

Investičné zadanie – projektová dokumentácia.

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby: ŽST Štrba,KR pohyblivých schodov

Číslo stavby: Poradové číslo: 2015032  v pláne  KR DS

Miesto stavby: Železničná stanica Štrba

Okres: Poprad

Kraj: Prešovský

Katastrálne územie:  Štrba, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a  KNC č. 2555/2 –

budova v správe ŽSR a pozemok v správe Železničnej

spoločnosti Slovensko, a.s.

Odvetvie: Železničné budovy

Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia

  - Stavebník

Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR

Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 7/2015

Termín predloženia PD: v zmysle požiadavky/výzvy

  - Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD: DSPRS, vrátane inžinierskej činnosti, súčasťou spracovanej PD bude

ocenený aj neocenený rozpočet stavby

  - Správca objektu

Správca: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných budov,

Kasárenské námestie 5, Košice

1.6      Majetkové pomery:

Stavba sa nachádza na vysporiadaných pozemkoch v prospech ŽSR, okrem

haly OŽ, kde správcom pozemku je Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..

Budova železničnej stanice Štrba a hala OŽ sú v správe ŽSR.

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV STAVBY

- Obhliadka stavby.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: Projektová dokumentácia bude riešiť:

- výmenu pohyblivých schodov s ich osadením

- rekonštrukciu výťahu z nákladného na osobný

- výmenu pevných dvojdvier:  na vstupe do čakárne vestibulu, vstupu od obce k električkám OŽ a kovových dverí  haly OŽ (1x fotobunkové a 1x pevné dvere),

- výmenu presklenia haly OŽ

- elektroinštaláciu pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu

- ZDôVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV

V budove železničnej stanice Štrba sú toho času osadené nefunkčné pohyblivé schody zahraničnej výroby (Juhokórejská republika), ktoré boli osadené pred Majstrovstvami sveta v lyžovaní v roku 1969. Podľa zistenia od bývalých zamestnancov správcu vtedajšieho Drahstavu, boli v prevádzke nie celý rok  z dôvodu, že pri odstránení poruchy neboli náhradné diely a chýbala aj sprievodná dokumentácia, čo je porušením Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. V rámci uvedenej stavby je potrebné zabezpečiť rekonštrukciu výťahu z nákladného na osobný, výmenu vchodových pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu,  vstupu od obce k električkám OŽ,   kovových dverí  haly OŽ (1x fotobunkové a 1x pevné dvere), výmenu presklenia a elektroinštaláciu pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu.  Výmenou pohyblivých schodov, presklenia, dvier  a rekonštrukciou výťahu sa vylepšia bezpečnostné a cestovné podmienky pre  cestujúcu verejnosť, vylepší sa estetické   hľadisko,  nakoľko železničná stanica je vstupnou bránou do Tatranskej oblasti, ktoré navštevujú  návštevníci  z rôznych kútov sveta.

#### 4.   SÚVISICE STAVBY

#### 4.1   Požiadavky na dovoz strojného zariadenia:   žiadne

4.2     Požiadavky na dovoz licencií: žiadne

  - Vyvolané investície: žiadne

4.4      Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov:   žiadne

4.5     Likvidácia zastaraných prevádzok:  žiadne

- ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

Stavebné objekty:  Architektonicko stavebné riešenie:

- Stavebné úpravy a statika

- Výmena pohyblivých schodov

- Rekonštrukcia výťahu z nákladného na osobný

- Elektroinštalácia

- Slaboprúdová inštalácia

- Požiarna ochrana

- SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

1.  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE

Výmenou pohyblivých schodov,  rekonštrukciou výťahu z nákladného na osobný, výmenou  pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu,  vstupu od obce k električkám OŽ,  kovových dverí haly OŹ (1x fotobunkové a 1x pevné dvere), výmenou presklenia haly OŽ a vykonaním elektroinštalácie pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu dôjde k vylepšeniu podmienok a  k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti.

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

2.1  Základné údaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Zrealizuje sa výmena pohyblivých schodov,  rekonštrukcia výťahu z nákladného na osobný, výmena pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu, vstupu od obce k električkám OŽ,  kovových dverí  haly OŽ (1x fotobunkové a 1x pevné dvere), výmena presklenia haly OŽ a elektroinštalácia pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu na železničnej stanici Štrba.

2.1.2  Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Výmenou pohyblivých schodov,  rekonštrukciou výťahu z nákladného na osobný, výmenou  pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu, vstupu od obce k električkám OŽ,  kovových dverí  haly OŽ (1x fotobunkové a 1x pevné dvere), výmenou presklenia haly OŽ a vykonaním elektroinštalácie pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu dôjde k vylepšeniu podmienok, k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti a zabezpečí sa bezbariérový prístup imobilných cestujúcich z vestibulu do prestupovej haly ozubnicovej železnice.

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba na železničnej stanici Štrba je v k. ú.  Štrba, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a  KNC č. 2555/2 –  budova v správe ŽSR a pozemok v správe Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..

Objekty  a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v záujmovej oblasti  nenachádzajú.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. Stavba bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.

- POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

Projektovú dokumentáciu výmeny pohyblivých schodov,  rekonštrukcie výťahu z nákladného na osobný, výmeny  pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu, vstupu od obce k električkám OŽ,  kovových dverí do haly OŽ (1x fotobunkové a 1x pevné dvere),   výmeny presklenia haly OŽ a elektroinštalácie pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu na železničnej stanici Štrba  navrhujeme členiť na nasledovné stavebné objekty:

Stavebné objekty:  Architektonicko stavebné riešenie:

- Stavebné úpravy a statika

- Výmena pohyblivých schodov

- Rekonštrukcia výťahu z nákladného na osobný

- Elektroinštalácia

- Slaboprúdová inštalácia

- Požiarna ochrana

3.1  SO 301 – Architektonicko – stavebná časť

Stavebné úpravy a statika majú riešiť :

Navrhnúť výmenu pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu, vstupu od obce k električkám OŽ,  kovových dverí do haly OŽ (pri jednotlivých vstupoch okrem pohyblivých dverí zrealizovať aj 1x klasické pevné dvere), výmenu presklenia haly OŽ. Riešiť potrebné stavebné úpravy pri osádzaní pohyblivých schodov, presklenia, dverí, rekonštrukcii výťahu a realizácii rozvodov elektroinštalácie. Navrhnúť protišmykovú úpravu súčasného schodiska z vstupnej haly smerom na ozubnicovú železnicu.

Výmena pohyblivých schodov má riešiť výmenu terajších nefunkčných za nové modernejšie.

Rekonštrukcia výťahu z nákladného na osobný má riešiť rekonštrukciu  terajšieho nákladného výťahu na osobný výťah aby spĺňal parametre z hľadiska potrieb  pre imobilných cestujúcich. Zabezpečiť zvukovú signalizáciu zaseknutia cestujúceho vo výťahu na obsadenom pracovisku.

Elektroinštalácia má riešiť nové vnútorné rozvody elektroinštalácie pri osadení pohyblivých schodov, fotobunkových dverí a výťahu podľa platných noriem a predpisov. V rámci stavby je (z kapacitných dôvodov) potrebné  vymeniť rozvádzač RP 24 v rozvodni NN, z ktorého sa budú riešiť prívody k pohyblivým schodom, výťahu a vstupným dverám.

Slaboprúdová inštalácia bude riešiť pripojenie výťahu k pevnej telefónnej sieti ŽSR.

Požiarna ochrana má riešiť spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby.

- POSTUP VÝSTAVBY

Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky a preto ju treba rozdeliť na určité etapy.  Pred začatím prác na každej etape je potrebné zabezpečiť bezpečnosť prevádzkových pracovníkov a cestujúcej verejnosti a zabezpečiť prevádzku aby boli v predstihu prevedené dočasné prepojenia zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky. V prípravných prácach je potrebné previesť odpojenie rekonštruovaných častí objektu od el. prúdu a zabezpečiť vytýčenie vnútorných inžinierskych sieti. Práce je potrebné realizovať za prítomnosti zástupcov jednotlivých správcov zariadení.

- PREPOČET

- DOKLADY

- VÝKRESOVÁ ČASŤ

Dostupná projektová dokumentácia jestvujúceho stavu bude na vyžiadanie predložená, alebo zapožičaná pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie od jednotlivých správcov.

Príloha č. 3: Zoznam položiek

| P. č. | Názov ŽST Košice, KR Komerčného obvodu | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentácia v rozsahu DSPRS |  | 20 % |  |  |
| 2. | Inžinierska činnosť |  | 20 % |  |  |
| 3. | Autorský dohľad |  | 20 % |  |  |
| Cena celkom: |  |  | x |  |  |

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, okrem nákladov súvisiacich so správnymi a inými poplatkami (viď tabuľka nižšie).

Predpokladané poplatky:

| P. č. | Zoznam položiek | Celková cena bez DPH | sadzba DPH | výška DPH (EUR) | Celková cena vrátane DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Správne a iné poplatky/odhad |  | 20 % |  |  |

Poplatky budú hradené až na základe predložených dokladov.