|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1044/2015/CLaO/KoD | Mgr. Dagmar Kovaľová 02/2029-4403 | 20.10.2015 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ v rámci postupu „Prieskum trhu“ týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Opravy striech a klampiarskych prvkov striech pre oblasť Bratislava, Zvolen a Nové Zámky“.

Miesto plnenia zákazky: Podľa prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu obstarávania k tejto Výzve na predloženie návrhu

Lehota / termín plnenia zákazky:  do 30.06.2016

Predmet obstarávania je rozdelený na 3 samostatné oblasti:

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

Predkladateľ môže predložiť návrh na jednu oblasť, viac oblastí alebo na všetky oblastí.

Každá oblasť sa bude hodnotiť samostatne.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie:

nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH / Príloha č. 2, podľa toho pre ktorú oblasť predkladateľ predkladá cenový návrh

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Zároveň obstarávateľ požaduje predloženie – oceneného výkazu výmer  / Príloha č. 3. podľa toho pre ktorú oblasť predkladateľ predkladá cenový návrh.

Do hodnotenia bude zaradený len ten predkladateľ, ktorý ocení všetky objekty za príslušnú oblasť.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude stanovená 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

a) 	aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

b)	Čestné prehlásenie, že je predkladateľ oprávnený na  nakladanie s odpadmi podľa  zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení  neskorších predpisov alebo že v prípade úspešnosti   uzatvorí zmluvu na odobratie odpadu vzniknutého počas realizácie stavby s odberateľom, ktorý  má oprávnenie  na  nakladanie s odpadmi podľa  zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení  neskorších predpisov, z ktorej bude zrejmé, že mu tento subjekt poskytne kapacity pri plnení predmetu vyššie uvedeného záväzku.

c)	Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/ alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.

Upozornenie :

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie (ďalej len „ŽSR - ÚIVP“).

Všetky náklady a výdavky spojené so zabezpečením a absolvovania školenia znáša  predkladateľ  bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP:

http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

d)	Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2 (resp. čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti zabezpečí lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov).

e)	Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží  predkladateľ v zmysle článku 452 predpisu „Z2" vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa úspešnému prekladateľovi, predkladateľ je povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu, postačuje kopia v jednom vyhotovení, ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Ďalšie požadované doklady pre oblasť č. 3:

- Oprávnenie predkladateľa vydané úradom verejného zdravotníctva  na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavby podľa  zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti uzatvorí zmluvu so subjektom, ktorý  má oprávnenie vydané úradom verejného zdravotníctva  na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavby podľa  zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorej bude zrejmé, že mu tento subjekt poskytne kapacity pri plnení predmetu vyššie uvedeného záväzku.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópie.

Doklady postačuje predložiť len v jednom vyhotovení, bez ohľadu na počet oblastí, do ktorých predkladateľ predkladá návrh.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „1044/2015/CLaO/KoD – neotvárať - Opravy striech a klampiarskych prvkov striech pre oblasť Bratislava, Zvolen, Nové Zámky“.

Obal musí obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 13.11.2015 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou pre príslušnú oblasť podľa prílohy č.2

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: kovalova.dagmar@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4403 najneskôr do 09.11.2015 do 10:00 hod SEČ,

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní , ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa .

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

.............................................

Ing. Regina Víteková, v.r.

riaditeľka

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1 - 	Špecifikácia predmetu obstarávania

Príloha č. 2 - 	Zoznam položiek (pre oblasť RP Bratislava, oblasť RP Zvolen, oblasť RP Nové Zámky) – predkladateľ predloží návrh podľa toho, pre ktorú oblasť predkladá cenový návrh

Príloha č. 3 -	Výkazy Výmer 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Pomenovanie predmetu obstarávania: „Opravy striech a klampiarskych prvkov striech“

CPV: 	45213320-2 – Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou

45261910-6 – Opravy striech

Podrobný opis zákazky:

Predmetom zákazky je oprava striech a klampiarskych prvkov striech.

Odstránením strešnej krytiny v objektoch Hurbanovo, Pribeta (Oblasť č. 3 – RP Nové Zámky)) vznikne nebezpečný odpad, s ktorým musí byť nakladané v zmysle Nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z.z. a v zmysle vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s týmto odpadom môže nakladať iba špecializovaná firma na základe oprávnenia vydaného ÚVZ SR.

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207

Poškodené strešné laty - výmena laťovania, demontáž a montáž bleskozvodu a strešnej krytiny.

Šelpice – strážny dom

Poškodený krov, strešné laty, miestami rozpadávajúca sa škridla, potrebná výmena strešných žľabov, vyriešiť prepojenie zlomu strechy.

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

Zvolen – Unionka č. 593/1

Požadujeme opravu 40 % strešnej nosnej konštrukcie, ktorá je drevená, má sedlový tvar a sklon 31⁰ až 45⁰. Plocha strechy je cca 550,02 m². Latovanie a nosné trámy sú prehnité, pomaly sa trhajú laty z konštrukcie. Strešná krytina je v súčasnosti z pálených škridiel jednoduchá, zvetraná, celá je popraskaná, klampiarske prvky sú taktiež poškodené, skorodované a z toho dôvodu požadujeme aj opravu strešnej krytiny a klampiarskych prvkov.

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

Hurbanovo – Výhybkársky dom, Železničná 43

Značne poškodená strešná krytina cca.120m2 z osinkocementových dosiek, poškodené strešné latovania pod krytinou 120m2, poškodené klampiarske prvky žľaby a zvody cca40m. Požadujeme likvidáciu nebezpečného odpadu a fyzickú obhliadku strechy dodávateľom !

Pribeta – Strážny dom, Kolónia 107

Značne poškodená strešná krytina cca 75m2 z osinkocementových dosiek, poškodené strešné latovania pod krytinou 75m2, poškodené klampiarske prvky žľaby a zvody cca 30m. Požadujeme likvidáciu nebezpečného odpadu a fyzickú obhliadku strechy dodávateľom !

Hadovce – zastávka č. 41

Značne poškodená keramická strešná krytina o výmere cca 97m2, bude nahradená za oceľovú  strešnú krytinu poplastovanú so stojatou drážkou typ RUUKKI profil Classic economy SR35-475D - Polyester hr. 0,5 mm vo výmere cca 97m2  zároveň pôvodná keramická krytina,  ktorá sa zdemontuje vo výmere cca 200m2 zo strešnej konštrukcie,  bude spätne namontovaná vo výmere 103m2, poškodené strešné latovania pod celou krytinou 200m2, poškodené klampiarske prvky žľaby 30 m a zvody cca 27m. Požadujeme opravu prievalov, latovanie a strešnej krytiny na základe fyzickej obhliadky strechy dodávateľom.

# Obhliadka miesta poskytnutia služby:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku.

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207

Kontaktná osoba na obhliadku: Mgr. Pokrývka Branislav, mobil: 0911 355 021, email: pokryvka.branislav@zsr.sk

Termín obhliadky:  06.11.2015 o 12.00 hod.

Miesto stretnutia:  Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207

Šelpice – strážny dom

Kontaktná osoba na obhliadku: Ingrid Hrivňáková, mobil: 0911 321 031, email: hrivnakova.ingrid@zsr.sk

Termín obhliadky: 27.10.2015 o 9.30 hod.

Miesto stretnutia:  Šelpice – strážny dom

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

Zvolen – Unionka č. 593/1

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Michal Boroš, mobil: 0911 355 016, email: boros.michal@zsr.sk

Termín obhliadky:   30.10.2015 o 9.00 hod.

Miesto stretnutia:  Unionka č. 593/1, Zvolen

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

Hurbanovo – Výhybkársky dom, Železničná 43

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Rabčanová Renáta, tel.: 035/229 2424, email: rabcanova.renata@zsr.sk

Termín obhliadky:   29.10.2015 o 9.45 hod.

Miesto stretnutia:  Hurbanovo – Výhybkársky dom, Železničná 43

Pribeta – Strážny dom, Kolónia 107

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Rabčanová Renáta, tel.: 035/229 2424, email: rabcanova.renata@zsr.sk

Termín obhliadky:   29.10.2015 o 10.35 hod.

Miesto stretnutia:  Pribeta – Strážny dom, Kolónia 107

Hadovce – zastávka č. 41

Kontaktná osoba na obhliadku:  Ing. Rabčanová Renáta, tel.: 035/229 2424, email: rabcanova.renata@zsr.sk

Termín obhliadky:   29.10.2015 o 8.45 hod.

Miesto stretnutia:  Hadovce – zastávka č. 41

Účasť na obhliadke je nutné nahlásiť telefonicky alebo elektronicky kontaktnej osobe najneskôr deň vopred pred konaním obhliadky  do 14,00 hod. V prípade že, na obhliadku sa nik neprihlási obhliadka sa neuskutoční.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica, prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa špecifikácie predmetu obstarávania, kontaktná osoba upozorní potenciálnych predkladateľov na všetky zmeny, ktoré budú zároveň uvedené v zápisnici. Zápisnica z obhliadky bude zverejnená na webovej stránke obstarávateľa.

V prípade, že sa na takejto obhliadke potenciálny predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že  objekt obhliadky pozná.

UPOZORNENIE: Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácií predmetu obstarávania, oznámenia o miestnych pomeroch a prístupových komunikáciách.

Stručné informácie k obchodným podmienkam:

Výsledkom tohto postupu bude uzatvorenie troch zmlúv o dielo v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, s úspešným predkladateľom na každú oblasť predmetu zákazky.

Príloha č. 2 – Zoznam položiek

(doplní predkladateľ podľa toho, pre ktorú oblasť predkladá cenový návrh)

Oblasť č. 1 – Regionálne pracovisko Bratislava

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvetoslavov – obytný dvojdom č. 207 |  |  |  |  |
| Šelpice – str. dom, Bohdanovce č. 132 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)

Oblasť č. 2 – Regionálne pracovisko Zvolen

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvolen – Unionka č. 593/1 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)

Oblasť č. 3 – Regionálne pracovisko Nové Zámky

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hurbanovo – výhybkársky dom, Železničná 43, Hurbanovo |  |  |  |  |
| Pribeta – strážny dom, Kolónia 107, Pribeta |  |  |  |  |
| Hadovce – zastávka, Hadovce č. 141 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri)