|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 791/2015/CLaO/ŠkZ | Škopeková 02/2029 2988 | 30.07.2015 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 21 a 25 v ŽST Lužianky“  – projektová dokumentácia.

Miesto plnenia zákazky: 	Dodanie PD na GR ŽSR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 01 Bratislava

Lehota/ termín plnenia zákazky:

Dodanie projektovej dokumentácie do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia do 3 mesiacov od schválenia PD.

Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 -  Špecifikácia predmetu zákazky,  v Prílohe č. 2 - Investičné zadanie a v Prílohe č. 3 – Zoznam položiek.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie:  nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

V cenovej ponuke žiadame cenu uviesť nasledovne:

- Projektová dokumentácia v rozsahu DSPRS

- Inžinierska činnosť

- Geodetické zameranie

- Autorský dohľad

- Cena celkom

Poznámka: Cenová ponuka nesmie obsahovať správne  a iné poplatky (treba uviesť ako samostatnú položku v EUR). Poplatky budú hradené na základe predložených dokladov.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

a)	Výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania  oprávňujúci predkladateľa uskutočňovať požadované práce. Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania návrhu. Doklad musí byť platný a môže byť predložený ako fotokópia. Za fotokópiu tohto dokladu sa nepovažuje napr. výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Úspešný predkladateľ bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť tento doklad ako originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu a nie staršiu ako tri mesiace ku dňu doručenia dokladu obstarávateľovi.

- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

b.1) Kategória A2, v rozsahu 2-3 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb (so zameraním – Líniové vedenia a rozvody – telekomunikačné a energetické).

b.2) Kategória A2, v rozsahu 2-1 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s  výnimkou architektonických služieb (so zameraním na Dopravné stavby.)

Akceptujeme aj doklad v kategórii I2, v rozsahu 4–22 – inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (so zameraním Projektovanie inžinierskych stavieb – Železnice a dráhy).

(Pozn.: Potvrdenie o rozsahu autorizačných dokladov  v ktorom  je konkrétna profesná klasifikácia si navrhovateľ môže vyžiadať od účastníka súťaže a ten je povinný ju predložiť do 7 dní od vyžiadania. V prípade, že ju nepredloží návrh sa nebude ďalej posudzovať .)

- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. k Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v  § 6 ods. písm. a), b), c) , d),  e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Doklady budú predložené ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ – PT 791/2015/CLaO/ŠkZ“  - ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 21 a 25 v ŽST Lužianky  – projektová dokumentácia

Obal musí obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie  17.08. 2015 o 14:00hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Kontaktné údaje , na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: skopekova.zuzana@zsr.sk, telefónne číslo: 02/2029 2988 najneskôr do 11.08 .2015 do 12:00 hod SEČ.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

Zuzana Škopeková, v. r.

manažér logistiky

ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Investičné zadanie

Príloha č. 3: Zoznam položiek

Príloha č. 4: Všeobecné obchodné podmienky

# Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Pomenovanie predmetu obstarávania:

„ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 21 a 25 v ŽST Lužianky“  – projektová dokumentácia

# Kód CPV:

71320000-7 Inžinierske projektovanie

Opis predmetu zákazky:  v zmysle Investičného zadania O430 GR ŽSR.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Rekonštrukcia výhybiek je navrhnutá z dôvodu ich prevádzkového opotrebovania  a hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Rekonštrukcia výhybiek bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.

Pre prípravu stavby  je potrebné vypracovať projekt  v požadovanom rozsahu, výkazy výmer, ocenený a neocenený rozpočet   a  prerokovať  a  odsúhlasiť ho s dotknutými zložkami.

Súvisiace stavby:

Nie sú.

# Členenie stavby:

SO 01 Železničný zvršok

SO 02 Železničný spodok

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS

b)  Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia

c) Geodetické zameranie

d) Autorský dohľad

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky (v zmysle súťažných podkladov), ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie:

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

-	6 x  v textovej forme,

-	2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov, doc, formát  rozpočtu s   výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare,

-	1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - CD do súťaže

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Autorský dohľad počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia)

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené príslušnými úradmi.

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie:

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia,

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR.

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov.

Autorský dohľad

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia).                               V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné).

V súvislosti s požadovaným predmetom zákazky obstarávateľ odporúča obhliadku miesta.

V prípade, že sa na takejto obhliadke predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má sa za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná.

Termín obhliadky: 06.08. 2015 o 10:00 hod.

Miesto stretnutia:  ŽST Lužianky

V prípade, ak sa predkladateľ na takejto obhliadke plánuje zúčastniť, min.1 pracovný deň pred obhliadkou o tom informuje kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba na obhliadku:   Ing. Ivor Kňazovický,  tel. č.:  033/2294452

Ing. Ľubomír Stoklas, tel. č.: 0903 728 744

Príloha č. 2:

Investičné zadanie

č.  04/01/2014-IK

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby : 	ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č.21 a 25 v ŽST Lužianky -

vypracovanie PD

Miesto stavby :		ŽST Lužianky

Okres:			Nitra

Kraj:			Nitriansky

Katastrálne územie : 	Lužianky

Odvetvie :		doprava

Charakter stavby: 	rekonštrukcia výhybiek

  - Stavebník

Názov stavebníka :	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán :	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Termíny

Termín predloženia zadania stavby :	2/2014

Termín predloženia PD :			v zmysle výzvy

  - Projektant

Generálny projektant : VO

Zodpovedný projektant stavby :	VO

Stupeň PD : DSPRS vrátane oceneného a neoceneného rozpočtu

  - Správca objektu

Správca :			ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Topoľčany

- Prehľad použitých podkladov

JŽM – jednotná železničná mapa,  pasport nástupíšť, pasport železničného zvršku, prehľad smerových pomerov tratí, technické projekty SŽG, predpisy ŽSR a normy STN a STN EN,

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Rekonštrukcia výhybiek je navrhnutá z dôvodu ich prevádzkového opotrebovania  a hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Rekonštrukcia výhybiek bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.

Pre prípravu stavby  je potrebné vypracovať projekt  v požadovanom rozsahu, výkazy výmer, ocenený a neocenený rozpočet   a  prerokovať  a  odsúhlasiť ho s dotknutými zložkami.

- Súvisiace stavby

-

- Členenie stavby

Stavebné objekty

SO 01 Železničný zvršok

SO 02 Železničný spodok

Práce zložiek EE a OZT  nebudú žiadne.

- Súhrnné riešenie stavby

- Technicko – ekonomické hodnotenie

1.1 Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie výhybiek  je dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy,  vylepšenie bezpečnosti železničnej dopravy a zníženie údržby  železničného zvršku výhybiek.

1.2 Analýza rizík a neistôt

Stavba bude realizovaná v intraviláne obce a musí byť zabezpečená minimalizáciu odpadu na životné prostredie, Pri práci musia byť dodržiavané schválené technologické postupy, predpisy , normy a zákony súvisiace so zadávanou činnosťou.

- Súhrnná technická správa

2.1 Základné údaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Cieľom je   vylepšenie technického stavu železničného zvršku, železničného spodku a zabezpečenie štandardu pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou.

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Rekonštrukciou stavby  bude zvýšená bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky a budú minimalizované náklady na údržbu železničnej infraštruktúry.

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa nachádza na pozemkoch ŽSR.

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru. Stavba musí byť projektovaná v rámci platných právnych predpisov na ochranu životného prostredia. Nakladanie s odpadmi musí byť riešené v zmysle § 19 ods. 1 zákona NR SR č. 223/2011 Z.z.

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavieb

Stavba sa vykoná na pozemkoch ŽSR v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh ustanoveným  vyhláškou č. 350/2010 Z.z.

Stavba bude vykonávaná na prevádzkovanej dráhe počas výluky dotknutých koľají. prístup na stavenisko, zariadenie staveniska  a skládky materiálu dohodne projektant so správcom.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

ŽST Lužianky sú definičným úsekom č.25 traťového úseku Šurany - Veľké Bielice  č.3011. TÚ 3011 je jednokoľajný, neelektrifikovaný. ŽST Lužianky majú 8 dopravných koľají, 5 manipulačných koľaí,2 koľaje pre zvl. účely a 30 výhybiek.  Výhybky, ktorých sa týka toto investičné zadanie, sa nachádzajú na zhlaví smerom k Nitre.

Traťová rýchlosť v ŽST Lužianky je 60km/h, čo predstavuje obmedzenie maximálnej traťovej rýchlosti, ktorá je 80km/h.

3.1.SO 01 Železničný zvršok

3.1.1. Jestvujúci stav

Výhybka č.21:

Výhybka č.21 sa nachádza v žkm 40,513 je tvaru J T 1:9-300 P na drevených podvaloch. Výhybka má ústredné stavanie – elektromotorom. Výhybka nie je vovarená do BK. Medzi výh. č.21 a 25 sa nachádza medzipole v dĺžke cca 10m, tv. S49 na drevených podvaloch. Upevnenie vo výhybke č.21  je tuhé. Koľaje v ktorých je výhybka vložená sú bezstykové.

Výhybka č.25:

Výhybka č.25 sa nachádza v žkm 40,437 je tvaru J T 1:9-300 P na drevených podvaloch. Výhybka má ústredné stavanie – elektromotorom. Výhybka nie je vovarená do BK. Medzi výh. č.21 a 25 sa nachádza medzipole v dĺžke cca 10m, tv. S49 na drevených podvaloch. Upevnenie vo výhybke č.25  je tuhé. Koľaje v ktorých je výhybka vložená sú bezstykové.

3.1.2. Navrhovaný stav

Výhybka č.21:

Výhybka č. 21 sa navrhuje nahradiť novou výhybkou s tvarom J S49 1:9-300 P na betónových podvaloch. Stavanie výhybky bude naďalej ústredné – elektromotorom. Upevnenie vo výhybke č.21 bude pružné.  Výhybka bude vovarená do BK s tým, že všetky napojenia do starého stavu budú riešené v zmysle platných predpisov ŽSR. Pôvodné medzipole na drevených podvaloch medzi výh.č. 21 a výh. č.25 je potrebné nahradiť koľajovým poľom na bet. podvaloch. Koľajové lôžko pod výhybkou bude zriadené z vyvretých hornín frakcie 32-63.

Výhybky budú vybavené valčekovým zariadením pre nadvihovanie jazyka v jeho celej dĺžke. V priľahlej polohe musí jazyk ležať na klzných stoličkách.

Určené materiály a konštrukčné prvky musia byť schválené na používanie na ŽSR.

Výhybka č.25:

Výhybka č. 25 sa navrhuje nahradiť novou výhybkou s tvarom J S49 1:9-300 P na betónových podvaloch. Stavanie výhybky bude naďalej ústredné – elektromotorom. Upevnenie vo výhybke č.25 bude pružné.  Výhybka bude vovarená do BK s tým, že všetky napojenia do starého stavu budú riešené v zmysle platných predpisov ŽSR. Pôvodné medzipole na drevených podvaloch medzi výh.č. 21 a výh. č.25 je potrebné nahradiť koľajovým poľom na bet. podvaloch. Koľajové lôžko pod výhybkou bude zriadené z vyvretých hornín frakcie 32-63.

Výhybky budú vybavené valčekovým zariadením pre nadvihovanie jazyka v jeho celej dĺžke. V priľahlej polohe musí jazyk ležať na klzných stoličkách.

Určené materiály a konštrukčné prvky musia byť schválené na používanie na ŽSR.

3.2.SO 02 Železničný spodok

3.2.1. Jestvujúci stav

Výhybka č.21:

Železničný spodok je tvorený len zemnou pláňou.

Výhybka č.25:

Železničný spodok je tvorený len zemnou pláňou.

3.2.2. Navrhovaný stav

Výhybka č.21:

Zriadi sa plošná sanácia hr. 20 cm s kamenivom frakcie 0-32.

Výhybka č.25:

Zriadi sa plošná sanácia hr. 20 cm s kamenivom frakcie 0-32.

- Postup výstavby

Súčasťou PD musí byť  POV. PD bude podkladom pre výber zhotoviteľa. V prípade potreby bude  spracovateľ PD spolupracovať pri procese VO na zhotoviteľa stavby.

V priebehu realizácie bude vykonávať autorský dozor..

- Dokumenty - Budú  vydané počas projekčných prác

- Výkresová čať – JŽM, schematický plán ŽST, kópia z katastrálnej mapy budú predložené budúcemu projektantovi

Príloha č.3 : Zoznam položiek

„ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 21 a 25 v ŽST Lužianky“  – projektová dokumentácia

| P.č. | Zoznam položiek | Celková cena bez DPH (EUR) | sadzba DPH | výška DPH (EUR) | Celková cena vrátane DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentácia v rozsahu DSPRS |  | 20% |  |  |
| 2. | Inžinierska činnosť |  | 20% |  |  |
| 3. | Geodetické zameranie |  | 20% |  |  |
| 4. | Autorský dohľad |  | 20% |  |  |
| Cena spolu |  |  |  |  |  |

Poznámka: Cenová ponuka nesmie obsahovať správne  a iné poplatky (treba uviesť ako samostatnú položku v EUR). Poplatky budú hradené na základe predložených dokladov.

Príloha č. 4: VOP

Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

#### I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

#### II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

- Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác  a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

- Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

- V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

V.   Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,

- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Bz 1, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

- zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

- Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.

- zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,

- zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,

- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3.  Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4.  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

#### VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

- Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.

- Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

#### VII. Záverečné ustanovenia

- Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

- Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

- Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela