|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 819/2015/CLaO/PiL | Ing. Pivoň/ 2987 | 20.08.2015 |

# Vec: Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ v rámci postupu „Prieskum trhu“ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: Realizácia systému antikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie mostov km 41,655 Zvolen – Podbrezová a km 64,348 Trnava – Kúty a Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov v km 33,389 a 34,855 trate Brezno Halny – Tisovec.

Rozdelenie na časti :  zákazka nie je rozdelená na časti.

Miesta plnenia zákazky:

1. TÚ 3104  Zvolen nákladná stanica – Podbrezová, DÚ 16  ŽST Medzibrod – ŽST Dubová

2. TÚ 2711 Trnava – Kúty, DÚ 26 ŽST Šaštín-Stráže – Žst. Kúty, km 64,348

3. Most v km 33,389 a 34,855 trate Brezno Hálny – Tisovec

Lehota plnenia zákazky: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska

S úspešným predkladateľom bude uzatvorená Zmluva o dielo. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1

Predkladateľ  bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle tejto  Výzvy na predloženie cenového návrhu, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela.

Požiadavky na  cenový návrh :

V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

a./Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky). Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania návrhu. Doklad môže predkladateľ predložiť ako fotokópiu, úspešný predkladateľ bude povinný  obstarávateľovi predložiť  pred podpisom zmluvy originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu dokladu s rovnakým dátumom vyhotovenia , ako bol predložený v cenovom návrhu.

b./ Zoznam zmlúv, ktorých predmetom bolo uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorého podrobný opis je uvedený v Prílohe č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky tejto Výzvy na predkladanie cenového návrhu.

Vyžaduje sa:

Zoznam zmlúv za obdobie rokov (2010, 2011, 2012, 2013 a 2014)  so súčtom zmluvných cien za všetky roky spoločne minimálne vo výške 1 000 000,00 EUR bez DPH doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnených stavebných prác.

Zoznam poskytnutých služieb (zmlúv) musí obsahovať:

- obchodné meno a adresa objednávateľa/odberateľa,

- typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,

- stručný popis (z ktorého bude zrejmé, že sa jedná o stavebné práce resp. služby obdobného charakteru ako je predmet zákazky),

- lehoty dodania,

- zmluvná cena v EUR bez DPH,

- tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa/odberateľa, kde je možné si tieto údaje overiť,

- pečiatka a podpis odberateľa/obstarávateľa/objednávateľa.

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch a nie staršie ako jeden mesiac ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie cenových návrhov.

c./ osvedčenie o vykonaných skúškach ako stavbyvedúci vydaným Slovenskou   komorou stavebných inžinierov a platným autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre nasledovné kategórie:

20  -   inžinierske stavby

(doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky  s  originálom podpisu pracovníka )

V prípade, ak predkladateľ predloží osvedčenie vydané SKSI, v ktorom nebude uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie (osvedčenie vydané SKSI po 1.januári 2005) je potrebné k osvedčeniu doložiť aj Potvrdenie od SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.

d./  čestné vyhlásenie, že menovaný stavbyvedúci bude/budú k dispozícii po celú dobu plnenia predmetu záväzku. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch

e./ Čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti  uzatvorí zmluvu na odobratie odpadu vzniknutého počas realizácie stavby s odberateľom, ktorý  má oprávnenie  na nakladanie s odpadmi podľa § 7 a § 8 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch

f./  Predkladateľ je povinný predložiť jednotlivé certifikáty náterových hmôt  alebo čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti návrhu predloží uvedené doklady pred podpisom zmluvného vzťahu.

g./   Doklad o absolvovaní školenia na práce vo výškach  u zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať a budú vykonávať  pracovnú  činnosť  v prevádzkovom priestore ŽSR v zmysle Vyhl. 374/90 Zb a zák. č. 124/2006 Z.z., v zmysle Prílohy č.2, skupina 07 „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške“, alebo Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu zabezpečí školenie na práce vo výškach a objednávateľovi požadované doklady predloží pri odovzdaní staveniska

h./  V technologickom postupe požadujeme uviesť popis spôsobu ochrany proti úniku používaných materiálov do okolitého prostredia pri aplikácii otrýskavania. Zároveň v technologickom postupe požadujeme uviesť popis spôsobu ochrany proti úniku používaných materiálov do okolitého prostredia pri aplikovaní systému antikoróznej ochrany

i./  Čestné prehlásenie predkladateľa, že počas realizácie systému protikoróznej ochrany bude v zmysle predpisu ŽSR TS 14 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií, vykonávať zápisy do „Stavebného denníka“ (v zmysle článku 131) a vypracuje „Konečný protokol prác protikoróznej ochrany“ (príloha č.3 predpisu ŽSR TS 14) a „Protokol o kontrolných plochách“ (príloha č.4 predpisu ŽSR TS 14)

j./  Obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát systému manažérstva kvality  ISO 9001 pre realizáciu antikoróznej ochrany. ( postačuje kópia )

k./ Obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001 pre realizáciu antikoróznej ochrany. ( postačuje kópia )

l./ Obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát systému manažérstva BOZP ISO 18001 pre realizáciu antikoróznej ochrany. ( postačuje kópia )

m./  Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti svojho cenového návrhu vykoná pred dobou uplynutia záručnej lehoty (5 rokov od zhotovenia diela) inšpekčnú kontrolu náteru a obstarávateľovi predloží protokoly o aktuálnych skúškach náteru

n./  doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/  alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti ponuky zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu.

Upozornenie :

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie (ďalej len „ŽSR - ÚIVP“).

Všetky náklady a výdavky spojené so zabezpečením a absolvovania školenia znáša  predkladateľ  bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou poverenou konať v mene predkladateľa.

o./ Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2 (pracovná činnosť v ostatnom priestore), (prípadne čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti zabezpečí školenie z predpisu ŽSR Z2 pre daných pracovníkov),

p./ Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží  predkladateľ v zmysle článku 452 predpisu „Z2" vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy . Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa úspešnému prekladateľovi, predkladateľ je povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu, postačuje kópia v jednom vyhotovení, ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou poverenou konať v mene predkladateľa.

Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

Variantné riešenie: nepripúšťa sa

V cenovom návrhu žiadame uviesť jednotkové ceny za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH

Navrhnutú cenu stanoví predkladateľ na základe ocenenia Prílohy č. 2. – Neocenený zoznam položiek, rekapitulácia.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si obstarávateľ pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojom cenovom návrhu, ak  nie je vyššie uvedené inak. V prípade ich nepredloženia, obstarávateľ s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Koordinátor bezpečnosti stavby -  predkladateľ ( zhotoviteľ ) zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   pre stavebníka. Stavebník ho nadväzne, pred zahájením stavby poverí funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stavebný dozor bude doplnený do ZoD

Odporúčame, aby cenový návrh bol zviazaný pevnou väzbou, ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v návrhu boli očíslované a parafované, aby sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov. Súčasťou cenového návrhu bude:

Titulná strana, ktorá bude obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa, predmet záväzku, dátum vypracovania návrhu.

Obhliadka miesta poskytnutia služby:

Vzhľadom na špecifikáciu predmetu zákazky obstarávateľ odporúča obhliadku miesta - staveniska. Zápisnica z obhliadky bude zverejnené na webovej stránke obstarávateľa. V prípade, že sa obhliadky predkladateľ nezúčastní, má sa za to, že predkladateľ objekty obhliadky pozná.

Obhliadka týkajúca sa objektov :

Kontaktné osoby na obhliadky :

- kontaktná osoba pre most ZVOLEN – Podbrezová: Ing. Róbert Vysočáni, mob. tel. č 0911 056021

Miesto stretnutia : Brusno železničná stanica

Termín obhliadky:   02.09. 2015 o 09.00 hod

- kontaktná osoba pre most Trnava - Kúty: Pavol Jašo, tel. č. 033/2029 4420

Miesto stretnutia: železničná stanica Kúty

Termín obhliadky:   31.8.2015 o 10.00 hod

- kontaktná osoba pre mosty Brezno Halny a Tisovec: Ing. Peter Novotny, tel. č. 0903 909352

Miesto stretnutia: Tisovec železničná stanica 10.00 hod

Termín obhliadky:   28.08.2015 o 10.00 hod

Z každej obhliadky bude zverejnená na web stránke obstarávateľa Zápisnica z obhliadky

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou za kritérium hodnotenia.   Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Kritérium hodnotenia:

- celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľových mostov 1 , 2 a 3

Spôsob výpočtu celkového poradia predkladateľa v rámci celého predmetu zákazky:

Poradie predkladateľov bude stanovené na základe predloženej najnižšej ceny. Predkladateľ, ktorý predloží najnižšiu cenu  sa stane úspešným.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „819/2015/CLaO/PiL - Realizácia systému antikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie mostov km 41,655 Zvolen – Podbrezová a km 64,348 Trnava – Kúty a Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov v km 33,389 a 34,855 trate Brezno Halny – Tisovec.“

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 08.09.2015  o 11:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká predkladateľovi ešte právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

Obstarávateľ zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: pivon.lubor@zsr.sk,  telef. číslo: 02/20292 987 najneskôr do 03.09.  2015 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

.............................................

Ing. Regina Víteková

riaditeľka

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky pre most 1, most 2 a most 3

# Príloha č. 2 : Neocenený zoznam položiek

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom je realizácia stavieb v zmysle Investičných zadaní a opisu predmetu zákazky :

- Predmetom stavby je rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie železničného mosta v km 41,655 trate Zvolen – Podbrezová.

Základné údaje o stavbe:

Dvojpoľový mostný objekt na neelektrifikovanej trati nad vodným tokom.

Popis OK vyrobenej v roku 1945:

Nosná konštrukcia oceľová, plnostenná, nitovaná, trámová spojitá s dolnou mostovkou. Rozpätie hlavných nosníkov oceľovej konštrukcie je 2 x 26,950 m = 53,900 m. Náterová plocha oceľovej konštrukcie je 2996 m2.

- Predmetom stavby je rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany oceľových konštrukcií železničného mosta v km 64,348 trate Trnava – Kúty

Základné údaje o stavbe:

Km 64,348: Jednopoľový mostný objekt na elektrifikovanej trati nad vodným tokom. Popis OK vyrobenej v roku 1949:

Nosná konštrukcia oceľová, plnostenná, nitovaná, trámová prostá s dolnou mostovkou. Rozpätie hlavného nosníka oceľovej konštrukcie je 26,500 m. Náterová plocha oceľovej konštrukcie je 785 m2.

- Predmetom stavby je rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie železničného mosta Brezno Halny – Tisovec.                           Zhotoviteľ protikoróznej ochrany  (PKO) musí mať potrebné technické vybavenie, odborný personál a zavedený vlastný systém riadenia akosti. Zhotoviteľ musí zaistiť kvalitné prevedenie všetkých krokov PKO; od úpravy povrchu oceli až po poslednú vrstvu náteru, vrátane všetkých potrebných kontrol a skúšok počas prevedenia protikoróznej ochrany v zmysle noriem  STN EN ISO 12944-1 až 8.

Príloha č. 2. – neocenený zoznam položiek

| Por.č. | Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľového mosta Zvolen - Podbrezová |  |  |  |  |
| 2. | celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľového mosta Trnava - Kúty |  |  |  |  |
| 3. | celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľového mosta Brezno Halny - Tisovec |  |  |  |  |
| 3. | celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľových mostov ( položka 1+ položka 2+ položku 3) |  |  |  |  |

- V celkovej cene bez DPH  musia byť započítané všetky náklady spojené s plnením uvedenej zákazky

Miesto:

Dátum:

..................................................................

podpis a pečiatka:

(predkladateľa v súlade so zápisom v Obchodnom registri, resp. v Živnostenskom registri)

Investičné zadanie č.1 - Zvolen – Podbrezová, rekonštrukcia

Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby : Zvolen – Podbrezová, rekonštrukcia

systému antikoróznej ochrany OK mosta km 41,655

Miesto stavby :  TÚ 3104  Zvolen nákl. stanica – Podbrezová

DÚ    16  Žst. Medzibrod – Žst. Dubová

Odvetvie :          Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia ŽTS

Charakter stavby: rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta

  - Stavebník

Názov stavebníka :

Nadriadený orgán :

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 2014

Termín predloženia PD :

Termín realizácie : V zmysle Požiadavky/Výzvy

  - Projektant

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD :

  - Správca objektu

Správca : ŽSR, OR Zvolen, Sekcia ŽTS, ul. M. R. Štefánika 295/2,  960 02 Zvolen

- Prehľad použitých podkladov

Evidenčné listy M, K,

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie železničného mosta v km 41,655 trate Zvolen – Podbrezová

- Súvisiace stavby

- Členenie stavby

Stavebné objekty :

Prevádzkové súbory :

- Súhrnné riešenie stavby

Predmetom stavby je rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie železničného mosta v km 41,655 trate Zvolen – Podbrezová.

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

  - Analýza rizík a neistôt

Pri realizácii náterov sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami. Pri realizácii obnovy náteru musia byť dodržané bezpečnostné predpisy.

- Súhrnná technická správa.

  - Základné údaje o stavbe

Dvojpoľový mostný objekt na neelektrifikovanej trati nad vodným tokom.

Popis OK vyrobenej v roku 1945:

Nosná konštrukcia oceľová, plnostenná, nitovaná, trámová spojitá s dolnou mostovkou. Rozpätie hlavných nosníkov oceľovej konštrukcie je 2 x 26,950 m = 53,900 m. Náterová plocha oceľovej konštrukcie je 2996 m2.

    - Charakter stavby

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Územie, v ktorom sa bude realizovať náter OK sa nachádza na pozemku ŽSR. Správcom majetku je stavebník: ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen. Navrhovaná stavba nezasahuje do existujúcich ochranných pásiem.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba svojím funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk, produkciu neprípustných škodlivín, respektíve nebezpečného odpadu.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba sa nachádza na pozemku v správe ŽSR.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - SO č. xxx

    - Jestvujúci stav

    - Navrhovaný stav

  - PS č. xxx

atď.

- Postup výstavby

Realizácia systému dlhodobej povrchovej ochrany mosta pozostáva:

-    z minimálnej predprípravy povrchu (stupeň očistenia)

očistenie a otryskanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1

-     aplikovanie základného náteru na báze epoxidu min. hr. 100μm

-    aplikovanie medzivrstvového náteru na báze epoxidu min. hr. 100μm

-    aplikovanie vrchného krycieho náteru na báze polyuretánu min. hr. 50μm

Farebné prevedenie podľa vzorkovníka RAL bude upresnené správcom.

Podrobné kalkulácie musia  obsahovať navrhovanú cenu za :

Tabuľka č.1 – MOST 1

| číslo položky | Popis | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | minimálna predpríprava povrchu (stupeň očistenia) očistenie a otryskanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |  |
| 2 | náklady na zabezpečenie úniku odpadu (nebezpečného odpadu) do prostredia pri otryskaní |  |
| 3 | náklady na likvidáciu odpadu (nebezpečného odpadu) v závislosti od predpokladaného množstva odpadu z otryskania |  |
| 4 | aplikovanie základného náteru na báze epoxidu min. hr. 100 μm |  |
| 5 | aplikovanie medzivrstvového náteru na báze epoxidu min. hr. 100 μm |  |
| 6 | aplikovanie vrchného krycieho náteru na báze polyuretánu min. hr. 50 μm |  |
| 7 | ostatné režijné náklady |  |
|  | celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľového mosta Zvolen – Podbrezová ----- Cena spolu bez DPH za položky 1 až 7 | Poznámka 1 |

Poznámka 1...... uvedená HODNOTA BUNKY  bude  totožná s HODNOTOU BUNKY v prílohe č.2  Neocenený zoznam položiek  por.č.1

Investičné zadanie č.2 - Trnava – Kúty, rekonštrukcia

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby : Trnava – Kúty, rekonštrukcia

systému antikoróznej ochrany OK mosta v km  64,348

Miesto stavby :  TÚ 2711  Trnava – Kúty

DÚ    26  Žst. Šaštín-Stráže – Žst. Kúty, km 64,348

Katastrálne územie :

Odvetvie :          Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia ŽTS

Charakter stavby: rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mostov

  - Stavebník

Názov stavebníka :

Nadriadený orgán :

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 2014

Termín predloženia PD :

Termín realizácie : V zmysle Požiadavky/Výzvy

  - Projektant

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD :

  - Správca objektu

Správca : ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A,  917 02 Trnava

- Prehľad použitých podkladov

Evidenčné listy M, K,

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany oceľových konštrukcií železničných mosta v v km  64,348 trate Trnava - Kúty

- Členenie stavby

Súhrnné riešenie stavby

Predmetom stavby je rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany oceľových konštrukcií železničných mosta  v km 64,348 trate Trnava - Kúty

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

  - Analýza rizík a neistôt

Pri realizácii náterov sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami. Pri realizácii obnovy náterov musia byť dodržané bezpečnostné predpisy.

- Súhrnná technická správa.

  - Základné údaje o stavbe

Km 64,348: Jednopoľový mostný objekt na elektrifikovanej trati nad vodným tokom. Popis OK vyrobenej v roku 1949:

Nosná konštrukcia oceľová, plnostenná, nitovaná, trámová prostá s dolnou mostovkou. Rozpätie hlavného nosníka oceľovej konštrukcie je 26,500 m. Náterová plocha oceľovej konštrukcie je 785 m2.

    - Charakter stavby

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Územie, v ktorom sa bude realizovať náter OK sa nachádza na pozemku ŽSR. Správcom majetku je stavebník: ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava. Navrhovaná stavba nezasahuje do existujúcich ochranných pásiem.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba svojím funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk, produkciu neprípustných škodlivín, respektíve nebezpečného odpadu.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba sa nachádza na pozemku v správe ŽSR.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - SO č. xxx

    - Jestvujúci stav

    - Navrhovaný stav

  - PS č. xxx

atď.

- Postup výstavby

Realizácia systému dlhodobej povrchovej ochrany mosta pozostáva:

-    z minimálnej predprípravy povrchu (stupeň očistenia)

očistenie a otryskanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1

-     aplikovanie základného náteru na báze epoxidu min. hr. 100μm

-    aplikovanie medzivrstvového náteru na báze epoxidu min. hr. 100μm

-    aplikovanie vrchného krycieho náteru na báze polyuretánu min. hr. 50μm

Farebné prevedenie podľa vzorkovníka RAL bude upresnené správcom.

Podrobná kalkulácia musí obsahovať navrhovanú cenu za:

Tabuľka č.2 – MOST 2

| Číslo položky | Popis | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | minimálna predpríprava povrchu (stupeň očistenia) očistenie a otryskanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |  |
| 2 | náklady na zabezpečenie úniku odpadu (nebezpečného odpadu) do prostredia pri otryskaní |  |
| 3 | náklady na likvidáciu odpadu (nebezpečného odpadu) v závislosti od predpokladaného množstva odpadu z otryskania |  |
| 4 | aplikovanie základného náteru na báze epoxidu min. hr. 100 μm |  |
| 5 | aplikovanie medzivrstvového náteru na báze epoxidu min. hr. 100 μm |  |
| 6 | aplikovanie vrchného krycieho náteru na báze polyuretánu min. hr. 50 μm |  |
| 7 | ostatné režijné náklady |  |
|  | celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľového mosta Trnava - Kúty Cena spolu bez DPH za položku 1 až 7 | Poznámka č.2 |

Poznámka 2...... uvedená HODNOTA BUNKY  bude  totožná s HODNOTOU BUNKY v prílohe č.2  Neocenený zoznam položiek  por.č.2

Zadanie č.3 –      Brezno Halny– Tisovec, rekonštrukcia

Protikorózna ochrana mostov v km 33,389 a 34,855 trate Brezno Halny – Tisovec je požadovaná od správcu OR Zvolen z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy na mostoch a pod mostami na ceste I triedy I 72, ktorá bola v tomto úseku trate rozšírená a rekonštruovaná. Na nevyhovujúcu protikoróznu ochranu mostov dlhodobo upozorňuje v revíznych správach VVÚŽ, Úsek prevádzky Prešov, Sekcia ŽTS stredisko diagnostiky mostov v Prešove.

Protikorózna ochrana nosných oceľových konštrukcií (most, ložiská):

1.   Príprava povrchu:

Abrazívne tryskanie na stupeň SA 2,5  a  drsnosti  5,3  až  11,5  mikrometra  podľa STN EN ISO 8501

2.   Náterový systém odtieň RAL sivá    :

- základný náter  HEMPADUR®            50 630                17633	  90 μm

- medzináter	       HEMPADUR®            12 170	         17633 	  90 μm

- vrchný náter     HEMPATHANE® HS	 55 610                            	 60 μm

- Projekt dopravného značenia s odsúhlasením dopravného obmedzenia jazdného pruhu cesty I triedy I 72 pod mostom v km 33,389 a 34,855 trate Brezno Halny – Tisovec.

Popis OK mostov. Nosnou konštrukciou mosta je oceľová plnostenná trámová konštrukcia s dolnou prvkovou mostovkou. Ložiská na hlavných nosníkoch nosnej konštrukcie sú oceľové pevné a pohyblivé (s jedným valcom). Podružné ložiská sú klzné.

Zhotoviteľ protikoróznej ochrany  (PKO) musí mať potrebné technické vybavenie, odborný personál a zavedený vlastný systém riadenia akosti. Zhotoviteľ musí zaistiť kvalitné prevedenie všetkých krokov PKO; od úpravy povrchu oceli až po poslednú vrstvu náteru, vrátane všetkých potrebných kontrol a skúšok počas prevedenia protikoróznej ochrany v zmysle noriem  STN EN ISO 12944-1 až 8.

Náterová plocha oceľovej konštrukcie mosta v km 33,389 je 750 m2.

Náterová plocha oceľovej konštrukcie mosta v km 34,855 je 750 m2.

Tabuľka č.3 – MOST 3

| Číslo položky | Popis | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | minimálna predpríprava povrchu (stupeň očistenia) očistenie a otryskanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |  |
| 2 | náklady na zabezpečenie úniku odpadu (nebezpečného odpadu) do prostredia pri otryskaní |  |
| 3 | náklady na likvidáciu odpadu (nebezpečného odpadu) v závislosti od predpokladaného množstva odpadu z otryskania |  |
| 4 | aplikovanie základného náteru na báze epoxidu min. hr. 100 μm |  |
| 5 | aplikovanie medzivrstvového náteru na báze epoxidu min. hr. 100 μm |  |
| 6 | aplikovanie vrchného krycieho náteru na báze polyuretánu min. hr. 50 μm |  |
| 7 | ostatné režijné náklady |  |
|  | celková cena bez DPH za rekonštrukciu systému antikoróznej ochrany oceľového mosta Brezno halny - Tisovec Cena spolu bez DPH za položku 1 až 7 | Poznámka č.3 |

Poznámka 3...... uvedená HODNOTA BUNKY  bude  totožná s HODNOTOU BUNKY v prílohe č.2  Neocenený zoznam položiek  por.č.3