|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 416/2015/CLaO/DuE | Mgr. Ďuriš/ 7817 | 5.5.2015 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Výmena PZZ typu VÚD: Jelšavská Teplica v km 16,885, Snina v km 21,602, Podolínec v km 29,770 a v km 28,483 – projektová dokumentácia.

Miesto plnenia zákazky: dodanie PD na Oblastné riaditeľstvo Košice

Lehota plnenia zákazky:

Výmena PZZ typu VÚD na PZZ Jelšavská Teplica v km 16,885:

Dodanie projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni dokumentácie  skutočného vyhotovenia  „DSV“ – do 1 mesiaca od ukončenia realizácie prác podľa PD

Autorský dohľad (rozsah 20 hodín)

Výmena PZZ typu VÚD na PZZ Snina v km 21,602:

Dodanie projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni dokumentácie  skutočného vyhotovenia  „DSV“ – do 1 mesiaca od ukončenia realizácie prác podľa PD

Autorský dohľad (rozsah 20 hodín)

Výmena PZZ typu VÚD na PZZ Podolinec v km 29,770 a v km 28,483:

Dodanie projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni dokumentácie  skutočného vyhotovenia  „DSV“ – do 1 mesiaca od ukončenia realizácie prác podľa PD

Autorský dohľad (rozsah 30 hodín)

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie:

nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH / príloha č.2 a rekapitulácia príloha č.3

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH

Navrhnutú cenu stanoví predkladateľ na základe ocenenia prílohy č. 2, 3 – zoznam položiek.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

a)  Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

b)  Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

v kat. I4 - inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, resp. 5-3  – elektrotechnické zariadenia

Obstarávateľ uzná aj predloženie dokladu:

v kat. I2 – inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, resp. 4-22 – projektovanie inžinierskych stavieb – Železnice a dráhy

Doklad bude predložené ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „416/2015/CLaO/DuE“

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie  20.5.2015 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: duris.erik@zsr.sk,  telef. číslo: 02/20297817

najneskôr do 11.5.2015 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

.............................................

# Mgr. Erik Ďuriš v. r.

# manažér

# logistiky a verejného obstarávania ŽSR

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

# Príloha č. 2 - Neocenený zoznam položiek

# Príloha č. 3 - Rekapitulácia

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Pomenovanie predmet zákazky: „Výmena PZZ typu VÚD: Jelšavská Teplica v km 16,885, Snina v km 21,602, Podolínec v km 29,770 a v km 28,483 – projektová dokumentácia.

# CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

# Požaduje sa:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „DSPRS“) pre výmenu PZZ typu VÚD na PZZ Jelšavská Teplica v km 16,885 na trati Plešivec- Muráň vrátane autorského dozoru (v predpokladanom rozsahu max. 20 hodín) a inžinierskej činnosti s odsúhlasením PD Štátnym odborným technickým dozorom, schválením dokumentácie a vydaním stavebného povolenia. PD musí obsahovať SO NN prípojku, ktorá bude riešiť napájanie PZZ a PS PZZ Jelšavská Teplica v km 16,885, predmetom ktorého je predovšetkým zrušenie pôvodného výstroja z ŠM3 skrine a návrh novej technologickej časti PZZ do nového RD s elektroinštaláciou. Napájanie PZZ v km 16,885 je potrebné riešiť novým napájacím káblom z blízkeho vedenia VSE, nakoľko VÚD bolo v činnosti od roku 1966. Vzhľadom k tomu, že ovládanie PZZ je riešené ventilovými KO, je potrebné počítať s novým káblovým vedením pre činnosť počítačov osí, ako aj pre prenos prevádzkových stavov PZZ do novej indikačnej skrinky v PB ŽST Jelšava - km 20,566.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „DSPRS“) pre výmenu PZZ typu VÚD na PZZ Snina v km 21,602 vrátane autorského dozoru (v predpokladanom rozsahu max. 20 hodín) a inžinierskej činnosti s odsúhlasením PD Štátnym odborným technickým dozorom, schválením dokumentácie a vydaním stavebného povolenia. PD musí obsahovať  SO NN prípojku, ktorá bude riešiť napájanie PZZ a PS PZZ Snina v km 21,602 predmetom, ktorého je predovšetkým zrušenie pôvodného výstroja z ŠM3 skrine a návrh novej technologickej časti PZZ do nového RD s elektroinštaláciou. Napájanie PZZ v km 21,602 navrhujeme riešiť novým káblom z blízkeho prívodného stĺpa VSE. Vzhľadom k tomu, že ovládanie PZZ je  riešené ventilovými KO, je potrebné počítať s novým káblovým vedením pre činnosť počítačov osí, ako aj pre prenos prevádzkových stavov PZZ do novej spoločnej indikačnej skrinky  u výpravcu pre PZS km 20,818, 21,064.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „DSPRS“) pre výmenu PZZ typu VÚD na priecestí v km 29,770 a v km 28,483 (Podolínec) vrátane autorského dozoru (v predpokladanom rozsahu max. 30 hodín) a inžinierskej činnosti s odsúhlasením PD Štátnym odborným technickým dozorom, schválením dokumentácie a vydaním stavebného povolenia. PD musí obsahovať SO01 NN prípojka PZZ v km 28,483 a SO02 NN prípojka PZZ v km 29,770, ktoré budú riešiť napájanie PZZ v km 28,483 a v km 29,770; ďalej PS01 PZZ v km 28,483  a PS02 PZZ v km 29,770 predmetom, ktorých je predovšetkým zrušenie pôvodného výstroja z ŠM3 skríň a návrh novej technologickej časti jednotlivých PZZ do nových RD s elektroinštaláciou, ako aj úviazka PZZ na SZZ Podolínec. Vzhľadom k tomu, že ovládanie PZZ je  riešené ventilovými KO, je potrebné počítať s novým káblovým vedením pre činnosť počítačov osí a pre prenos prevádzkových stavov PZZ do novej spoločnej indikačnej skrinky  u výpravcu v ŽST. Podolínec.

Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi k bodom 1-3 vypracované PD v stupni DSPRS, schválené odbornými zložkami OR KE a O460 GR ŽSR a odsúhlasené Dopravným úradom - Divíziou dráh a dopravy na dráhach 4 x v papierovej podobe a súčasne aj v elektronickej podobe vo formáte pdf a dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare v súlade s TNŽ 013412-4 Digitálna dokumentácia, časť 4: Zakresľovanie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni dokumentácia skutočného vyhotovenia „DSV“) k bodom 1-3 po realizácii stavby. Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi vypracované PD v stupni DSV 4 x v papierovej podobe a súčasne aj v elektronickej  podobe vo formáte pdf a dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare v súlade s TNŽ 013412-4 Digitálna dokumentácia, časť 4: Zakresľovanie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení do jedného mesiaca od ukončenia realizácie prác podľa PD.

Vysvetlivky:

PZZ –  Priecestné zabezpečovacie zariadenie

VÚD – Priecestné zabezpečovacie zariadenie typu- VÚD

DSV – Dokumentácia skutočného vyhotovenia

RD –   Reléový domček

KO –   Koľajový obvod

VSE – Východoslovenská energetika

ŠM3 – Reléová skriňa typu ŠM3

SO –  Stavebný objekt

NN –  Nízkonapäťová prípojka

TNŽ –Technická norma železníc

Príloha č. 2 – zoznam položiek

Tabuľka č.1

| Názov Jelšavská Teplica v km 16,885 | MJ (Merná jednotka) | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre realizáciu stavby v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inžinierska činnosť v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorský dohľad v zmysle prílohy č.1 | hod. | 20 |  |  |  |  |  |
| PD v stupni DSV v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č.2

| Názov Snina v km 21,602 | MJ (Merná jednotka) | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre realizáciu stavby v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inžinierska činnosť v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorský dohľad v zmysle prílohy č.1 | hod. | 20 |  |  |  |  |  |
| PD v stupni DSV v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |  |  |  |

# Tabuľka č.3

| Názov Podolínec v km 29,770 a v km 28,483 | MJ (Merná jednotka) | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre realizáciu stavby v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inžinierska činnosť v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorský dohľad v zmysle prílohy č.1 | hod. | 30 |  |  |  |  |  |
| PD v stupni DSV v zmysle prílohy č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |  |  |  |

# Príloha č. 3:

# Rekapitulácia:

| Názov | Celková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom za tabuľku č.1,2,3 |  |  |  |  |

V cenovej ponuke nie sú zahrnuté správne a iné poplatky.

Miesto:

Dátum:

...............................................

Podpis a pečiatka:

# (predkladateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri