|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1120/2015/CLaO/KoL | Mgr. Koreňová/02 2029 4034 | 21.10.2015 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ v rámci postupu „Prieskum trhu“ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Poprad – Podolínec, km 21,100-21,500, protipovodňové opatrenia“ –  projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len ,,PD“)

Miesto plnenia zákazky: GR ŽSR, Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Lehota / termín plnenia zákazky:

- Dodanie PD: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

- Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia v rátane MPV 10 vlastníkov: do 5 mesiacov od schválenia PD. V prípade, že nebude potrebné zabezpečiť MPV, doba zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia sa zníži na 2 mesiace.

V prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10, bude termín zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia a cena za MPV riešená dodatkom k zmluve.

- Zabezpečenie autorského dohľadu: počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2 tejto Výzvy.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Príloha č. 3 Zoznam položiek – je potrebné oceniť každú položku.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (napr.: výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra). Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania cenového návrhu. Za fotokópiu tohto dokladu sa nepovažuje napr.: výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Úspešný predkladateľ bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť tento doklad ako originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu.

- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

b.1) Kategória A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb, v rozsahu 2-1 (Dopravné stavby)

Akceptujeme aj doklad

Kategória I2 – inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, v rozsahu:

4 – 22 (Projektovanie inžinierskych stavieb – Železnice a dráhy)

b.2) Kategória I3 (Inžinier pre statiku stavieb) v rozsahu 3-1 (Celý rozsah nosných konštrukcií stavieb (statika a dynamika)).

(Pozn.: Potvrdenie o rozsahu autorizačných dokladov v ktorom je konkrétna profesijná klasifikácia si obstarávateľ môže vyžiadať od účastníka súťaže a ten je povinný ju predložiť do 7 dní od vyžiadania.

V prípade, že ju nepredloží návrh sa nebude ďalej posudzovať .)

- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v  § 6 ods. 1 písm. a), b), c) , d),  e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27 Vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:

elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia:

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

Doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópia.

Odporúčame, aby bol cenový návrh zviazaný pevnou väzbou, ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v cenovom návrhu boli očíslované a parafované, aby sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov. Súčasťou cenového návrhu bude:

- Titulná strana, ktorá bude obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa, predmet záväzku, dátum vypracovania cenového návrhu.

- Súpis predložených dokladov a dokumentov cenového návrhu. Požadované doklady je potrebné zoradiť v poradí, ako je uvedené v tejto výzve.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ- PT 1120/2015/CLaO/KoL: Poprad – Podolínec, km 21,100-21,500, protipovodňové opatrenia– projektová dokumentácia“

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 4.11.2015 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia cena.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní , ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu, obstarávateľ si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: korenova.lucia@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4034 najneskôr do 27.10.2015 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle ( www.zsr.sk ).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu,

S pozdravom

.............................................

Ing. Regina Víteková v.r.

Riaditeľka CLaO

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Investičné zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Príloha č. 3: Zoznam položiek

Príloha č. 4: Obchodné podmienky vykonania diela

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Poprad – Podolínec, km 21,100-21,500, protipovodňové opatrenia“ – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

# CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

- Špecifikácia predmetu zákazky je vypracovaná v zmysle investičného zadania, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Železničná trať Poprad – Podolínec je v úseku žkm 21,100-21,500 vedená v odreze. Po pravej strane trate tečie rieka Poprad. Vplyvom nadmerných atmosférických zrážok dochádzalo v minulých rokoch (r. 2001, 2005, 2010  a 2011) k podmývaniu päty svahu riekou Poprad a následným stržiam. Jednotlivé strže boli operatívne sanované balvanitým záhozom.

Cieľom zadania je vypracovať projektovú dokumentáciu pre stabilizáciu svahu na základe výsledkov zo spracovaných IG prieskumov. Stabilizačné oparenia by mali zároveň plniť funkciu protipovodňovej  ochrany.

Pre efektívny návrh sanácie bol  IG prieskum z roku 2006 doplnený v roku 2014 o dva nové profily, a to v žkm 21,262 a 21,353. Každý profil obsahuje jadrový vrt a dynamickú penetráciu realizovanú v blízkosti koľaje.

Súvisiace stavby

KR DS v roku 2011-2012 pod č. A 11157 ŽSR Poprad – Podolínec, sanácia poruchy svahu v km 21,100-21,500 (Spišská Belá).

# Členenie stavby (PD)

Stavebné objekty - nie sú uvedené v IZ,

Prevádzkové súbory - nie sú uvedené v IZ.

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS.

b)  Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie najmä: vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu preloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia.

c)  Geodetické zameranie.

d)  MPV – Majetkovo-právne vysporiadanie ku kolaudácii (na 10 vlastníkov,

v prípade väčšieho počtu vlastníkov to bude riešené dodatkom k zmluve).

e)  Autorský dohľad.

- Rozsah plnenia

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie:

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

-	6x  v textovej forme,

-	2x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare,

-	1x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - CD do súťaže.

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom.

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám).

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia,

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia.

Geodetické zameranie 2x v textovej forme a 1x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Majetkovo-právne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov). V prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10, bude termín zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia a cena za MPV riešená dodatkom k zmluve.

Autorský dohľad

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č.4 “Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné).

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR.

Úspešný predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky.

Príloha č. 2: Investičné zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Investičné zadanie.

Č. 2014091

na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby :           Poprad – Podolínec, km 21,100-21,500, protipovodňové

opatrenia -  projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a

realizáciu stavby

Miesto stavby :         TÚ 2641  Poprad Tatry - Podolínec,

DÚ 16  Spišská Belá - Podolínec

Okres:                        Kežmarok

Kraj:                          Prešovský

Katastrálne územie : Spišská Belá

Odvetvie :                 ŽTS

Charakter stavby:      rekonštrukcia dopravnej cesty

  - Stavebník

Názov stavebníka :  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby :

Termín predloženia PD :   v zmysle výzvy

Termín realizácie :             v zmysle výzvy

1.4    Projektant

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD :                                  DSPRS

1.5    Správca objektu

Správca : ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

- Prehľad použitých podkladov

- Záverečná správa z IG prieskumu 7/2006

- Záverečná správa z IG prieskumu 3/2014

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Cieľom zadania je vypracovať projektovú dokumentáciu pre stabilizáciu svahu odrezu pod železničnou traťou na základe výsledkov spracovaných IG prieskumov z r. 2006 a 2014. Navrhnuté  stabilizačné opatrenia by mali zároveň plniť funkciu protipovodňovej ochrany.

- Súvisiace stavby

KR DS v r. 2011-2012 pod č. A 11157 ŽSR Poprad – Podolínec, sanácia poruchy svahu v km 21,100-21,500 (Spišská Belá)

- Členenie stavby

Stavebné objekty : ---

Prevádzkové súbory:	---

- Súhrnné riešenie stavby

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

Železničná trať Poprad – Podolínec je v úseku žkm 21,100-21,500 vedená v odreze. Po pravej strane  trate tečie rieka Poprad.  Vplyvom nadmerných atmosférických zrážok dochádzalo v minulých rokoch (r. 2001, 2005, 2010  a 2011)   k podmývaniu päty svahu riekou Poprad a následným stržiam. Jednotlivé strže boli operatívne sanované balvanitým záhozom.

Cieľom zadania je vypracovať projektovú dokumentáciu pre stabilizáciu svahu na základe výsledkov zo spracovaných IG prieskumov. Stabilizačné oparenia by mali zároveň plniť funkciu protipovodňovej  ochrany.

Pre efektívny návrh sanácie bol  IG prieskum z r. 2006 doplnený v r. 2014 o dva nové profily, a to v žkm 21,262 a 21,353. Každý profil obsahuje jadrový vrt a dynamickú penetráciu realizovanú v blízkosti koľaje.

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Finančné prostriedky na stavbu budú  čerpané z vlastných zdrojov ŽSR. Realizácia stavby je

v pláne na r. 2016.

  - Analýza rizík a neistôt

Pri spracovávaní PD dbať na dodržiavanie technologických postupov,  dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami, ako aj na účinnú ochranu prípadných podzemných vedení – inžinierskych sietí.

- Súhrnná technická správa

  - Základné údaje o stavbe

    - Charakter stavby

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby.

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre  stabilizáciu svahu odrezu  pod železničnou traťou na základe výsledkov spracovaných IG prieskumov,  ktorá bude zároveň plniť funkciu protipovodňovej ochrany.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Územie, na ktorom sú plánované stabilizačné opatrenia sa nachádza na pozemku v správe ŽSR, parc. KN C č. 2020, zapísaná na LV 1103. Predpokladá sa aj zásah do susedného pozemku parc. KN C č. 15025 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Banská Štiavnica. V prípade takéhoto zásahu požadujeme riešiť vzťah k dotknutému pozemku vecným bremenom.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Pri spracovávaní PD dodržať platné prevádzkové a technické predpisy a normy.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

3.1 Železničný spodok

    - Jestvujúci stav

Železničná trať Poprad – Podolínec je v úseku žkm 21,100-21,500 vedená v odreze. Svah odrezu nad traťou bol v minulosti porušovaný početnými plytkými svahovými deformáciami, ktoré ohrozovali bezpečnosť prevádzky na železničnej trati. Z toho dôvodu bola v r. 2011-2012 realizovaná sanácia svahu, spočívajúca v zriadení drenážno- stabilizačných rebier a náhornej priekopy.

Svah odrezu pod železničnou traťou bol a je ohrozovaný riekou Poprad, ktorá podmýva žel. trať. Vzniknuté strže doteraz zasiahli len banket a boli sanované záhozom z lomového kameňa. Toto riešenie je však len provizórne. V prípade vyšších vodných stavov  rieky Poprad táto spodné časti záhozov odplavuje  a dochádza jednak k obnoveniu trhlín a jednak k vzniku nových trhlín.

    - Navrhovaný stav

Vypracovanie   projektovej   dokumentácie   pre   stabilizáciu  odrezu  svahu  pod železničnou traťou na základe výsledkov IG prieskumov. Navrhnuté opatrenie bude zároveň plniť funkciu protipovodňovej ochrany.

  - Zariadenia odvetvia EE

Bez pripomienok

  - Zariadenia odvetvia OZT

V uvedenom úseku trate sa nachádza svetelná predzvesť PrL od staničného zab. zar. Výh. Spišská Belá a koľajový obvod jednopásový 50Hz s relé NMVŠ 2-1000/1000 od PZZ 1 typu AŽD 71 v km 20,567. K uvedeným zariadeniam je položená kabelizácia. Ak dôjde ku kolízií s kabelizáciou bude potrebná ochrana, alebo prekládka týchto káblov.

  - Zariadenia odvetvia ŽB

Bez pripomienok

  - Požiadavky odvetvia RD

Bez pripomienok

- Postup výstavby :  ---

- Prepočet

- Doklady

- Výkresová časť

Príloha č. 3: Zoznam položiek

| P. č. | Názov Poprad – Podolínec, km 21,100-21,500, protipovodňové opatrenia“ – projektová dokumentácia | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentácia v rozsahu DSPRS |  | 20 % |  |  |
| 2. | Inžinierska činnosť |  | 20 % |  |  |
| 3. | Geodetické zameranie |  | 20 % |  |  |
| 4. | Majetkovo-právne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov) |  | 20 % |  |  |
| 5. | Autorský dohľad |  | 20 % |  |  |
| Cena spolu: |  |  | x |  |  |

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, okrem nákladov súvisiacich so správnymi a inými poplatkami (viď tabuľka nižšie).

Predpokladané poplatky:

| P. č. | Zoznam položiek | Celková cena bez DPH | sadzba DPH | výška DPH (EUR) | Celková cena vrátane DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Správne a iné poplatky/odhad |  | 20 % |  |  |

Poplatky budú hradené až na základe predložených dokladov.

# Príloha č. 4:

# Obchodné podmienky vykonania diela

#### I. 	Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za     riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

#### II. 	Cena

- Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná

2.	 Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich   zaplatenia zhotoviteľom.

III. 	Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.

IV. 	Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa;

2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia;

2.3 Vo výške 100% z ceny za geodetické zameranie je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z   geodetického zamerania.

2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

2.5 Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v texte zmluvy v časti Predmet a špecifikácia diela a konečného počtu zistených vlastníkov.

3. 	Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných prostriedkov  na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

- Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

- Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

- V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

- V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela.

- Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.

- Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.

- V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

### V. 	Práva a povinnosti zmluvných strán

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.

2.	Zhotoviteľ  sa zaväzuje:

2.1.	že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska,

2.2.	v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,

2.3.	prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.

3.	Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

4.	Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán:

4.1.	Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,

4.2.	Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá:

4.2.1.	dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom )

4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia,

4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe

4.2.4. vykonanie MPV

4.2.5. dodanie elaborátu z GZ

5.	Vykonanie autorského dohľadu

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.

5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä:

5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby,

5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,

5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,

5.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,

5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní.

5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.

5.5 	Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD.

6.	Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

7.	Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.

8. 	Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

9. 	Objednávateľ sa zaväzuje:

9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie

10. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. 	Dodacie podmienky

1. 	Zhotoviteľ zaväzuje:

1.1 	vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) spolu s geometrickým plánom a výkupovým elaborátom a dodať PD: 6 x v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf v uzamknutom  tvare s výkazom výmer a v *xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám,

  - vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),

  - zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia,

1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby.

#### VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

- Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

#### VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené

#### 1. 	Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).

#### 2. 	V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na:

#### 2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),

#### 2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny,

#### 2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,

#### 2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti,

#### 2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti),

2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7.  článku V. tejto zmluvy,

2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

3. 	Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

4. 	Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa.

#### IX.  Záverečné ustanovenia

- Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

- Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

- Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.