|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |  | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0365/2016/DuK | Ing. Dubravčíková/ 02 2029 2557 | 16.06.2016 |  | Xxxxx / XXXX | dd.mm.rrrr |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „Náhrada DZ v obvode OR TT“

Miesto plnenia zákazky:

Dodanie PD ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov ( skrátene ŽSR OR TT, SOZT Leopoldov)

Realizácia zákazky – v obvode OR TT, SOZT Leopoldov v zmysle prílohy č.2 – Investičné zadanie

Lehota/ termín plnenia zákazky:

Termín dodania PD – do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Realizácia stavby    – do 2 mesiacov od schválenia PD

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 a 2.

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa.

- V cenovom návrhu žiadame uviesť ceny v zložení:

- navrhovaná cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná cena vrátane DPH

Navrhovanú cenu stanoví predkladateľ na základe ocenenia Prílohy č. 3 – Zoznam položiek. Cenový návrh, ktorý nebude mať ocenené všetky položky Prílohy č.3 nebude hodnotený a bude vylúčený.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách.

Zároveň sa požaduje uviesť lehota platnosti navrhnutej ceny.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

Náklady, ktoré vzniknú predkladateľovi v súvislosti s prípravou a predložením cenovej ponuky, s rokovaním o uzavretí zmluvy a s prípravou návrhu zmluvy a pod., znáša v plnom rozsahu bez ohľadu na ich povahu a rozsah predkladateľ, a to aj v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov k uzavretiu zmluvy nedôjde.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať práce  a poskytovať služby ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (upozorňujeme, že obstarávateľ za aktuálny doklad neuzná výpis zo stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk., prípadne inej obdobnej stránky).

Doklad musí byť platný a môžu byť predložený ako fotokópia.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia.

(Pozn.: Potvrdenie o rozsahu autorizačných dokladov, v ktorom je konkrétna profesná  klasifikácia si navrhovateľ môže vyžiadať od účastníka súťaže a ten je povinný ju predložiť do 7 dní od vyžiadania. V prípade, že ju nepredloží návrh sa nebude ďalej posudzovať.

Doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27  Vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: elektrotechnický špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia:

E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

- Čestné prehlásenie, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii po celú dobu plnenia predmetu záväzku. Čestné prehlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa v záväzkových vzťahoch.

- Povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR v zmysle predpisu Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“. Ekvivalent dokladu môže byť Čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti zabezpečí povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR pred podpisom zmluvy.

- Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov,  ktorí  budú    vykonávať   pracovnú  činnosť  na  pracoviskách   ŽSR  a  v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/. Ekvivalent dokladu môže byť predloženie čestného prehlásenia,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvy.

Upozornenie :

Bezpečnosť  zamestnancov  v podmienkach   Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na  ŽSR - Ústredný  inštitút  vzdelávania a  psychológie  (ďalej len „ŽSR -       ÚIVP“).

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP:

http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

Všetky  náklady a výdavky  spojené  so zabezpečením  a  absolvovaním  školenia znáša

predkladateľ bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

- Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2. Ekvivalent dokladu môže byť predloženie čestného prehlásenia,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí zhotoviteľ lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov.

- Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží  predkladateľ v zmysle článku 452 predpisu „Z2" vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa  úspešnému prekladateľovi, je predkladateľ povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu (postačuje kópia v jednom vyhotovení), ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

Čestné prehlásenia musia byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa:

Vyplnené „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ o tom či je závislou                        osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.                        Prehlásenie tvorí Prílohu č. 4.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:

„NEOTVÁRAŤ PT 365/2016/CLaO/DuK – Náhrada DZ v obvode OR TT

Obal musí obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 11.07.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný,   t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritérium na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia celková cena.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: dubravcikova.katarina@zsr.sk,  telef. číslo: 02/ 2029 2557, najneskôr do 28.06.2016 do 10.00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

Ing. Katarína Dubravčíková,v.r.

manažér logistiky a verejného obstarávania

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Investičné zadanie

Príloha č. 3: Neocenený zoznam položiek

Príloha č. 4: Prehlásenie

Príloha č. 5: Fakturačné údaje

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

„Náhrada DZ v obvode OR TT“

Kód CPV:

71320000-7 Inžinierske projektovanie 45310000-3 Elektroinštalačné práce 71630000-3 Technická inšpekcia a 71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie

Opis predmetu zákazky:

Cieľom stavby je výmena dispozičných zapojovačov AŽD, typ DZ 61 a MTZ1/10   vo vybraných staniciach v správe ŽSR OR TT v zmysle Prílohy č.2 – Investičné zadanie, pre dosiahnutie zlepšenia spoľahlivosti a podmienok práce dopravných zamestnancov.

Členenie stavby:

PS 01: ŽST Alekšince

PS 02: ŽST Nováky

PS 03: ŽST Rišňovce

PS 04: ŽST Zemianske Kostoľany

PS 05: ŽST Žabokreky nad Nitrou

Množstvo a rozsah:

- Vypracovanie PD ( 2 x v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF)

- Realizácia v zmysle PD

- PD skutočného vyhotovenia (v tlačovej forme v 4 vyhotoveniach a 2x v elektronickej forme (jeden krát vo formáte PDF a jeden krát vo formáte s možnosťou prepisovania – výkresy vo formáte DWG pre program Bentley, dokumenty vo formáte DOC pre program Microsoft Office Word)

# Obhliadka miesta:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu zákazky obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky.

Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Účasť na obhliadke požadujeme ohlásiť kontaktnej osobe.

Kontaktná osoba na obhliadku:

Ing. Bošanský Dušan,  t. č. 0903 216 230, email: bosansky.dusan@zsr.sk

Termín obhliadky:  22.6.2016  o 09:30 hod.

Miesto stretnutia:  ŽST Nováky

Pre obhliadky: ŽST Nováky, ŽST Zemianske Kostoľany, ŽST Žabokreky nad Nitrou

Termín obhliadky:  24.6.2016  o 09:10 hod.

Miesto stretnutia:  ŽST Alekšince

Pre obhliadky: ŽST  Alekšince, ŽST Rišňovce

V prípade, že sa na takejto obhliadky predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica a prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. Zápisnica z obhliadky bude zverejnená na webovej stránke ŽSR (www.zsr.sk).

Príloha č. 2 Investičné zadanie

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

# Identifikačné údaje

## Stavba

Názov stavby: 	A13079: Náhrada DZ v obvode OR

Miesto stavby: 	ŽST Alekšince, Nováky, Rišňovce, Zemianske Kostoľany, Žabokreky nad Nitrou

Okres: 	Nitra, Partizánske, Prievidza

Kraj: 	Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj

Katastrálne územie:

Odvetvie: 	Doprava - Oznamovacia a zabezpečovacia technika

Charakter stavby: 	Rekonštrukcia dispozičného zapojovača

## Stavebník

Názov stavebníka:   		Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán: 		Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,      	Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

## Termíny

Termín predloženia zadania PD stavby: v zmysle výzvy

Termín predloženia PD:  v zmysle výzvy

Termín realizácie:  v zmysle výzvy

## Projektant

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant stavby:

Stupeň PD:  Dokumentácia pre realizáciu stavby – DRS

## Správca objektu

Správca: ŽSR OR Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

# Prehľad použitých podkladov

Dokumentácia existujúceho zariadenia

Súvisiace STN a TNŽ

Miestne zisťovanie

# Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Jestvujúce dispozičné zapojovače v uvedených ŽST sú po dobe životnosti, zastarané a poruchové. Údržba takýchto zariadení je finančne nákladná a často sa potrebné náhradné diely už nevyrábajú. Zariadenia nespĺňajú požiadavky na ne kladené.

Cieľom stavby je výmena týchto zariadení, čím sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti a podmienok práce dopravných zamestnancov.

# Súvisiace stavby

Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby.

# Členenie stavby

Predpokladaná objektová skladba ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie:

Prevádzkové súbory:

PS 01: ŽST Alekšince – Dispozičný zapojovač

PS 02: ŽST Nováky – Dispozičný zapojovač

PS 03: ŽST Rišňovce – Dispozičný zapojovač

PS 04: ŽST Zemianske Kostoľany – Dispozičný zapojovač

PS 05: ŽST Žabokreky nad Nitrou – Dispozičný zapojovač

- SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

# Technicko - ekonomické hodnotenie

## Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby.

Ekonomická výhodnosť uvedenej modernizácie sa prejaví  v zlepšení riadenia a práce dopravných zamestnancov.

## Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Predmetná úprava zodpovedá použitiu zavedených zariadení.

## Analýza rizík a neistôt

Z hľadiska technického, stavby nepredstavujú a neprinášajú so sebou žiadne riziká a neistoty. V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejších technických zariadení, ktoré sú zabudované a odskúšané aj v iných železničných staniciach.

# Súhrnná technická správa.

## Základné údaje o stavbe

Realizáciou stavby sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti a podmienok práce dopravných zamestnancov.

### Charakter stavby

Navrhovaná stavba je charakteru: rekonštrukcia dispozičného zapojovača.

## Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.

Predmetom stavby je rekonštrukcia dispozičných zapojovačov, ktoré sú po dobe životnosti, čím sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti a pracovných podmienok dopravných zamestnancov.

## Charakteristika a začlenenie stavby do územia

Stavby sa budú realizovať na pozemku ŽSR, v technologických miestnostiach a v dopravných kanceláriách budov ŽST Alekšince, Nováky, Rišňovce, Zemianske Kostoľany, Žabokreky nad Nitrou.

Zariadenie a ovládacie prvky budú umiestnené v dopravných kanceláriách.

## Vplyv stavby na životné prostredie

Rekonštrukcia obsluhovacích pracovísk v uvedených Žst. nemá vplyv  na životné

prostredie.

- Predmetné územie plošne nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov a chránených pamiatok. Stavba si nevyžaduje výrub stromov ani odstránenie krovín .

- Stavba nevyžaduje budovanie zariadení na  odvádzanie splaškových a dažďových vôd

- Stavba nevytvára zdroje znečistenia ovzdušia

- Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy

- Stavba nezasahuje do lesných pozemkov ani do ich ochranných pásiem

## Územie výstavby a technická koncepcia stavby:

Stavby nevyvolajú trvalý ani dočasný záber pôdy. Celé stavby musia byť vykonané v súlade so záväzným predpisom VTPKS „Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb“. Stavby sa nachádzajú v nitrianskom a trenčianskom kraji – v železničných staniciach Alekšince, Nováky, Rišňovce, Zemianske Kostoľany, Žabokreky nad Nitrou.

# Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov.

## Jestvujúci stav

V súčasnosti je v uvedených žst. prevádzkované oznamovacie zariadenie vybudované v 70. – 80. rokoch minulého storočia. Oznamovacie zariadenia sú fyzicky i morálne zastarané. Hlasovú komunikáciu výpravcu zabezpečujú dispozičné zapojovače AŽD, typ DZ 61 a MTZ 1/10. Reléové časti DZ 61 sa nachádzajú v zabezpečovacom domčeku vedľa výpravnej budovy a v technologických miestnostiach. Ovládacie pulty sú umiestnené na stole výpravcu v dopravnej kancelárii. V prípade poruchy sú vybrané linky prepnuté prostredníctvom prepínačov na náhradný zapojovač.

## Navrhovaný stav

PS 01: ŽST Alekšince, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Alekšince navrhujeme realizovať prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   pôsobnosti riadenia ŽST Alekšince,

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu,

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov,

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.

PS 02: ŽST Nováky, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Nováky navrhujeme realizovať prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača MTZ 1/10. Nový dispozičný zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   pôsobnosti riadenia ŽST Nováky,

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu,

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov,

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.

PS 03: ŽST Rišňovce, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Rišňovce navrhujeme realizovať prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   pôsobnosti riadenia ŽST Rišňovce,

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu,

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov,

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.

PS 04: ŽST Zemianske Kostoľany, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Zemianske Kostoľany navrhujeme realizovať prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   pôsobnosti riadenia ŽST Zemianske Kostoľany,

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu,

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov,

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.

PS 05: ŽST Žabokreky nad Nitrou, Náhradou oznamovacieho zariadenia v žst. Žabokreky nad Nitrou navrhujeme realizovať prvkami integrovaného komunikačného systému – zapojovačom MIKRO-NZ-10.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je výmena dispozičného zapojovača DZ 61. Nový dispozičný zapojovač musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- do dispozičného zapojovača je nutné pripojiť všetky existujúce okruhy dopravnej siete ŽSR v   pôsobnosti riadenia ŽST Žabokreky nad Nitrou,

- obsluhovací pult dispozičného zapojovača je potrebné umiestniť na stôl výpravcu,

- dispozičný zapojovač musí byť napájaný zo samostatného zálohovaného zdroja,

- systém musí byť modulárny a musí umožniť pripojenie na systém záznamu hovorov,

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ o zapojovač MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúceho rozhlasového zariadenia v rozsahu existujúcich výkonových možností v súlade s ustanoveniami a prílohami uvedených v prevádzkovom poriadku.

# Postup výstavby.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)

- Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobnosti pre budúce rozšírenie DZ                                                  o zapojovače MIKRO-Z-0 a taktiež nahradenie existujúcich rozhlasových zariadení

- Realizácia zariadenia podľa PD

- Východisková revízia E2 a revízia E7, vykonanie skúšobnej prevádzky

- Technická dokumentácia podľa skutočného vyhotovenia – v tlačovej forme v 4 vyhotoveniach a 2x v elektronickej forme (jeden krát vo formáte PDF a jeden krát vo formáte s možnosťou prepisovania – výkresy vo formáte DWG pre program Bentley, dokumenty vo formáte DOC pre program Microsoft Office Word)

- Zabezpečenie inžinierskej činnosti – získanie stanoviska ÚRŽD SR a schvaľovací proces PD podľa smerníc ŽSR

# Prílohy.

Dodanie tlačenej a digitalizovanej formy projektovej dokumentácie v požadovanom množstve.

- VÝKRESOVÁ ČASŤ

Potrebné vyhotovenie novej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu zadania stavby.

| Príloha č.3 Neocenený zoznam položiek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| P.č. | Názov Náhrada DZ v obvode OR TT | Množstvo Kompletný výkon (KV) | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŽST Alekšince – Dispozičný zapojovač |  |  |  |  |  |
| 1. | Projektová dokumentácia s podrobnosťami pre realizáciu, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ (ŽST=Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 2. | Montážne práce a uvedenie zariadenia do prevádzky | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 3. | Projektovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 4. | Zabezpečenie inžinierskej činnosti – schvaľovací proces PD podľa smerníc ŽSR | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 5. | Východisková revízia | 1 KV |  | 20 % |  |  |
|  | ŽST Nováky – Dispozičný zapojovač |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektová dokumentácia s podrobnosťami pre realizáciu, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ (ŽST=Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 7. | Montážne práce a uvedenie zariadenia do prevádzky | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 8. | Projektovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 9. | Zabezpečenie inžinierskej činnosti – schvaľovací proces PD podľa smerníc ŽSR | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 10. | Východisková revízia | 1 KV |  | 20 % |  |  |
|  | ŽST Rišňovce – Dispozičný zapojovač |  |  |  |  |  |
| 11. | Projektová dokumentácia s podrobnosťami pre realizáciu, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ (ŽST=Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 12. | Montážne práce a uvedenie zariadenia do prevádzky | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 13. | Projektovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 14. | Zabezpečenie inžinierskej činnosti – schvaľovací proces PD podľa smerníc ŽSR | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 15. | Východisková revízia | 1 KV |  | 20 % |  |  |
|  | ŽST Zemianske Kostoľany – Dispozičný zapojovač |  |  |  |  |  |
| 16. | Projektová dokumentácia s podrobnosťami pre realizáciu, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ (ŽST=Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 17. | Montážne práce a uvedenie zariadenia do prevádzky | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 18. | Projektovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 19. | Zabezpečenie inžinierskej činnosti – schvaľovací proces PD podľa smerníc ŽSR | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 20. | Východisková revízia | 1 KV |  | 20 % |  |  |
|  | ŽST Žabokreky nad Nitrou – Dispozičný zapojovač |  |  |  |  |  |
| 21. | Projektová dokumentácia s podrobnosťami pre realizáciu, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“ (ŽST=Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 22. | Montážne práce a uvedenie zariadenia do prevádzky | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 23. | Projektovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 4 súpravy v listinnej forme, 1 x vo formáte „PDF“, 1 x vo formáte „dwg/dgn“(ŽST= 1 x Prevádzkový súbor) | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 24. | Zabezpečenie inžinierskej činnosti – schvaľovací proces PD podľa smerníc ŽSR | 1 KV |  | 20 % |  |  |
| 25. | Východisková revízia | 1 KV |  | 20 % |  |  |
|  | Cena spolu |  |  | 20% |  |  |

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady ( napr. doprava a iné) spojené s plnením predmetu zákazky.

Príloha č. 4 - Prehlásenie

P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Dátum narodenia:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Obchodné meno:	...........................................................................

Miesto podnikania:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:	...........................................................................

Štatutárny orgán:	...........................................................................

Sídlo:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(zaškrtnite  x)

□ je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR)

□ nie je

□ nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite  x):

□ Personálne prepojenie

□ Majetkové prepojenie

V................., dňa .................	.........................................................

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti

funkcia

Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)

- V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

- účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom

- nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi

a

- nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Príloha č. 5 – Fakturačné údaje

| Predkladateľ: |  |
| --- | --- |
| Platnosť cenového návrhu : |  |
| Kontaktná osoba , email, tel.číslo: |  |
| Osoba, ktorá v prípade úspešnosti podpisuje zmluvu: |  |
| Telefón : |  |
| Email: |  |
| IČO : |  |
| DIČ : |  |
| IČ DPH : |  |
| Celý názov banky : |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN: |  |
| Číslo účtu : |  |