|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0292/2016/CLaO/KuM | Ing. Kurillová 02/2029 4150 | 04.05.2016 |

# Vec: Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás v rámci postupu „Prieskum trhu“ týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky: „ŽST Vrútky, rekonštrukcia Prevádzkového objektu TO“ - PD.

Vysvetlivky: TO – traťový obvod

PD – projektová dokumentácia

Predmet zákazky: Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2.

Rozdelenie zákazky:

Zákazka nie je rozdelená na časti.

Miesto plnenia zákazky:

PD je potrebné dodať na adresu: GR ŽSR, O 220, Klemensova 8, 813 61  Bratislava

Lehota/termín plnenia zákazky:

- Dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej aj „DSPRS“) spolu s elaborátom z geodetického zamerania do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Inžinierska činnosť – zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia do 2 mesiacov od schválenia PD.

- Geodetické zameranie – do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (dodať spolu s DSPRS)

- Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

POŽIADAVKY NA  CENOVÝ NÁVRH:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

Cenový návrh musí byť predložený 1 x v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

- Na titulnom liste cenového návrhu musia byť uvedené identifikačné údaje predkladateľa (názov, adresa sídla, IČO).

- Obstarávateľ odporúča, aby cenový návrh bol zviazaný pevnou nerozoberateľnou väzbou, jednotlivé listy boli očíslované a aby bol vložený súpis dokladov a dokumentov predložených v cenovom návrhu.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

- Variantné riešenie:

Pripúšťa sa

Nepripúšťa sa

Predkladateľom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Predkladateľ predloží vyplnenú Prílohu č. 3 – Neocenený zoznam položiek. Je potrebné oceniť každú položku v prílohe.

Ak predkladateľ nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť upozorní v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie:

Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úspešný predkladateľ bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň splnenia predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

- Náklady, ktoré vzniknú predkladateľovi v súvislosti s prípravou a predložením cenovej ponuky, s rokovaním o uzavretí zmluvy a pod., znáša v plnom rozsahu, bez ohľadu na ich povahu a rozsah, predkladateľ a to aj v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov k uzavretiu zmluvy nedôjde.

- V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorým preukáže predkladateľ spôsobilosť plniť požadovaný predmet obstarávania (napr. výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra). Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania návrhu a môže byť predložený ako fotokópia.

Za fotokópiu tohto dokladu sa nepovažuje napr. výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk.

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

b.1) 	Kategória A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, v rozsahu 1 (Pozemné stavby)

Obstarávateľ akceptuje aj doklad

Kategória I1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - v rozsahu 4-1  (Projektovanie pozemných stavieb)

b.2) Kategória I4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v rozsahu 5-3 (Elektrotechnické zariadenia)

(Pozn.: Potvrdenie o rozsahu autorizačných dokladov, v ktorom je konkrétna profesná klasifikácia si obstarávateľ môže vyžiadať od predkladateľa a ten je povinný ju predložiť do 7 dní od vyžiadania. V prípade, že ju nepredloží, návrh sa nebude ďalej posudzovať. Obstarávateľ odporúča doložiť rozsah oprávnenia už v cenovom návrhu).

- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v  § 6 ods. písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany vydané Prezídiom hasičského a záchranného zboru MV SR v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27  Vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia:

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane,

E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

Doklady uvedené v bode b), c), d), e) musia byť platné a budú predložené ako kópie s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

Upozornenie:

Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada úradne osvedčené fotokópie tých dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke ako fotokópie. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom neuzatvorí zmluvný vzťah.

- Obhliadka miesta:

Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky miesta stavby. Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu obstarávania.

Po obhliadke už nebude možné obstarávateľovi zaslať otázky týkajúce sa predmetu obstarávania.

Z vykonanej obhliadky bude spracovaná zápisnica, v ktorej budú zachytené otázky od predkladateľov a odpovede na ne.

Zápisnica z vykonanej obhliadky bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie a bude zverejnená na webovom sídle ŽSR (www.zsr.sk).

Informácie o obhliadke:

Kontaktná osoba na obhliadku:

Ing. Michal Dočkálek, t.č. 0911 782 691, e-mail: dockalek.michal@zsr.sk

Termín obhliadky: 11.05.2016 o 10:00 hod. SEČ.

Miesto stretnutia: železničná stanica Vrútky

V prípade záujmu o obhliadku je potrebné nahlásiť účasť telefonicky, resp. na e-mail osobe zodpovednej za obhliadku najneskôr jeden deň vopred do 12.00 hod. V prípade, že sa na danú obhliadku nenahlási žiaden potenciálny predkladateľ, obhliadka sa  neuskutoční.

Upozornenie:

V prípade, že sa na takejto obhliadke predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná.

- Cenový návrh zasielajte na adresu: 	ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61  Bratislava

Obal označte heslom: „ Neotvárať – Prieskum trhu -  0292/2016/CLaO/KuM – „ŽST Vrútky, rekonštrukcia Prevádzkového objektu TO“ - PD

Na obale musí byť čitateľne uvedený názov a sídlo predkladateľa.

- Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 19.05.2016 o 14.00 hod. SEČ.

- Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

- Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou – „cena spolu“ uvedená v Prílohe č. 3. Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

- Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

- ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

- Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

- Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

e-mailová adresa: kurillova.maria@zsr.sk, (tel.č.: 02/2029 4150) najneskôr do 13.05.2016 do 10.00 hod. SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a oznámenia súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu

- zmeniť Výzvu

- zrušiť vyhlásenú Výzvu

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu

S pozdravom

..........................................................

Ing. Mária Kurillová v.r.

manažér logistiky a verejného obstarávania

ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu obstarávania

Príloha č. 2 – Investičné zadanie

Príloha č. 3 – Neocenený zoznam položiek

Príloha č. 4 – Údaje na účely zmluvy

Príloha č. 5 – Všeobecné obchodné podmienky

Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky

Pomenovanie predmetu zákazky: ŽST Vrútky, rekonštrukcia Prevádzkového objektu TO“ - PD

CPV:

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor

Opis predmetu obstarávania:

v zmysle Investičného zadania OR Žilina

Predmetom obstarávania je vypracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby na rekonštrukciu prevádzkového objektu TO, inžinierska činnosť (ďalej aj ako „IČ“), geodetické zameranie a autorský dohľad.

Základné údaje o objekte:

Objekt je murovaný z plnej pálenej tehly, má 1 podzemné a 2 nadzemné podlažia, sedlovú strechu. Obostavaný priestor je 5 680 m3, úžitková plocha je 741 m2 a zastavaná plocha je 454 m2.

Účelom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavu budovy prevádzkového objektu TO. Stav strešnej krytiny a výplní stavebných otvorov spôsobuje zatekanie do objektu a následné poškodzovanie interiéru.

Pre zabezpečenie vyhovujúceho stavu strechy je potrebné vykonať výmenu poškodených prvkov krovu v rozsahu cca 50%, výmenu dreveného záklopu, výmenu strešnej krytiny v celom rozsahu s príslušenstvom, výmenu žľabov, zvodov a ostatných klampiarskych prvkov, náter pohľadových častí krovu a výmenu a doplnenie bleskozvodu. V rámci rekonštrukcie strechy je potrebné riešiť odstránenie nadstrešnej časti svetlíku, jeho zarovnanie s plochou strechy a prekrytie priesvitným materiálom. Pre zlepšenie pracovných podmienok a z dôvodu poškodených stropov na 1. poschodí treba realizovať zateplenie kancelárskych priestorov znížením a zateplením stropu. Ďalej je potrebné realizovať výmenu okien a vchodových dverí do budovy, pričom budú zachované rozmery, tvarovosť a farebné riešenie. Fasáda vyžaduje vyspravenie (opadávajúca omietka) a nový náter.

Členenie stavby:

Stavebné objekty: 	SO 01 Stavebné práce

Prevádzkové súbory:	PS 01 Rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvod a elektrický ohrev s prípojkou

Všeobecné informácie k vypracovaniu PD:

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR

Množstvo, rozsah:

Vypracovanie DSPRS:

-  	6 x v textovej forme,

-  	2 x v elektronickej forme, formát výkresov v *pdf, *dgn/*dwg, formát textov *doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer *xls - v neuzamknutom tvare

- 	1 x v elektronickej forme, formát *pdf v uzamknutom tvare s výkazom výmer v *xls  v neuzamknutom tvare - CD do súťaže

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. Predpisy ŽSR sú zverejnené www.zsr.sk. Predpisy ŽSR je možné objednať a následne zakúpiť na adrese: ŽSR, Bratislava, Centrum logistiky a obstarávania, Dotačný sklad Bratislava hlavná stanica, Námestie Franza Liszta č.1, 810 04 Bratislava, Telefón: +421 2 2029 4242.

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Geodetické zameranie – v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 vyhotovenie v elektronickej forme, formát *pdf, *dgn/*dwg v neuzamknutom tvare

Autorský dohľad počas realizácie stavby - do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase spracovania PD. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom (resp. poverenou právnickou osobou).

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie najmä:

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenia predloženej PD a vydanie príslušného stavebného povolenia,

- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby

Autorský dohľad

Autorský dohľad sa bude vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné).

Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy.

Príloha č.2: Investičné zadanie

Investičné zadanie č.  03/2016/SŽB/OR Žilina

na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu

„ŽST Vrútky, rekonštrukcia  Prevádzkového objektu TO“

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby: 	ŽST Vrútky, rekonštrukcia  Prevádzkového objektu TO

v IP ŽSR DS VZ  „ŽST Vrútky, rekonštrukcia  AB SMSÚ ŽTS TO“,

číslo stavby A16079, poradové číslo 2016045

Miesto stavby: 	TÚ 2601 Žilina - Košice, DÚ 57

Okres: 	Martin

Kraj: 	Žilinský

Katastrálne územie: 	Vrútky

  - Stavebník

Názov stavebníka: 	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán : 	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 	03 / 2016

Termín predloženia PD:  	11 / 2016

Termín realizácie: 	2017

  - Projektant

Generálny projektant: 	podľa výsledku súťaže

Zodpovedný projektant stavby:	podľa výsledku súťaže

Stupeň PD: 	DSPRS

Správca objektu:	ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽB Žilina,

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Účelom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavu budovy. Stav strešnej krytiny a výplní stavebných otvorov spôsobuje zatekanie do objektu a následné poškodzovanie interiéru.

Pre zabezpečenie vyhovujúceho stavu strechy je potrebné vykonať výmenu poškodených prvkov krovu v rozsahu cca 50%, výmenu dreveného záklopu, výmenu strešnej krytiny v celom rozsahu s príslušenstvom, výmenu žľabov, zvodov a ostatných klampiarskych prvkov, náter pohľadových častí krovu a výmenu a doplnenie bleskozvodu. V rámci rekonštrukcie strechy je potrebné riešiť odstránenie nadstrešnej časti svetlíku, jeho zarovnanie s plochou strechy a prekrytie priesvitným materiálom. Pre zlepšenie pracovných podmienok a z dôvodu poškodených stropov na 1. poschodí treba realizovať zateplenie kancelárskych priestorov znížením a zateplením stropu. Ďalej je potrebné realizovať výmenu okien a vchodových dverí do budovy, pričom budú zachované rozmery, tvarovosť a farebné riešenie. Fasáda vyžaduje vyspravenie (opadávajúca omietka) a nový náter.

Uvedený stav nie je možné bežnou údržbou resp. opravnými prácami v rámci hlavnej činnosti ŽSR podstatne zlepšiť.

- Súvisiace stavby

Nie sú žiadne súčasne prebiehajúce stavby.

- Členenie stavby

Stavebné objekty:	SO 01 	Stavebné práce

Prevádzkové súbory:	PS 01	Rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvod a elektrický ohrev s prípojkou

- Súhrnné riešenie stavby

- Základné údaje o stavbe

  - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Súčasný stav budovy je podmienený vekom a použitým materiálom a nezodpovedá požiadavkám na technický stav. Na rekonštrukciu bude použitý nový materiál. Realizáciou stavby sa zvýši ochrana objektu. Cieľový stav podstatne zlepší technické parametre budovy.

  - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa vykoná na pozemkoch ŽSR v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh ustanoveným vyhláškou č.350/2010 Z. z. Stavba sa nachádza v blízkosti budovy stanice, územie je intravilánom obce Vrútky. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v dotknutom území nenachádzajú.

  - Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba si nevyžaduje zásah do prírody. Likvidácia vzniknutých odpadov sa zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác v prípade znečistenia okamžite čistiť.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - Stavebné práce

Jestvujúci stav: Súčasný stav budovy je nevyhovujúci z hľadiska technickej a prevádzkovej úrovne - hlavne stav strešnej konštrukcie a plechovej strešnej krytiny, drevených okien a dverí, ktoré sú staré a v zlom stave. Z dôvodu zatekania došlo k poškodeniu fasády a interiéru

Navrhovaný stav:

- Strecha

- výmena strešnej krytiny v celom rozsahu

- výmena poškodených prvkov krovu v rozsahu cca 50%

- výmena dreveného záklopu strechy v celom rozsahu

- zrušenie nadstrešnej tehlovej časti svetlíka, jeho zarovnanie s plochou strechy a prekrytie priesvitným materiálom

- prekrytie otvorov po odstránených komínoch

- obnova strešných okien / výlezov na strechu

- náter pohľadových prvkov strechy  a dreveného záklopu

- výmena dažďových žľabov a zvodov

- Okná, dvere

- výmena okien na budove – dodržať rozmery, tvarovosť a farebnosť

- výmena vonkajších dverí na budove – dodržať rozmery, tvarovosť a farebnosť

- výmena dverí zo schodiska vo vstupnej časti budovy na chodbu prízemia a dverí do podkrovia

- úprava omietok po výmene okien

- vnútorné parapety

- Fasáda

- vyspravenie a náter fasády

- vyspravenie a náter soklu

- vyspravenie a náter omietky v svetlíku

- Ostatné

- zníženie a zateplenie stropu na 1. poschodí, stropy sú poškodené zatečením a dochádza k únikom tepla

- zníženie a zateplenie stropu nad schodiskom vo vstupnej časti budovy, nad týmto priestorom sú kancelárie, ktoré sú od spodku ochladzované

- úprava interiéru po rekonštrukcii elektroinštalácie (vyspravenie omietok, maľby, ...)

2.2. PS 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvod a elektrický ohrev s prípojkou

Zrealizovať rekonštrukciu elektroinštalácie v budove vrátane osvetlenia v celom objekte, zároveň výmenu vodičov Al za Cu. Pri rekonštrukcii viesť elektroinštaláciu pod omietkou. Do rekonštrukcie zahrnúť výmenu KS na fasáde, rozvádzača v budove vrátane všetkých istiacich prvkov v káblových skriniach a rozvádzačoch. Potrebné je riešiť aj odstránenie nefunkčných častí elektroinštalácie na streche a fasáde a prípadnú prekládku funkčných rozvodov v súvislosti s úpravou fasády a rekonštrukciou strechy.

Súčasťou bude i úprava a doplnenie bleskozvodu na budove v zmysle platnej legislatívy.

Pri rekonštrukcii strechy je potrebné počítať aj s montážou elektrického ohrevu dažďových žľabov a zvodov vrátane elektrickej prípojky.

Do objektu vstupujú podzemné vedenia v správe OR Žilina – SOZT a SŽB. Pri realizácií nového bleskozvodu a uzemnenia je potrebné tieto vedenia vytýčiť a uzemnenie realizovať mimo týchto vedení a ich ochranného pásma.

- Požiadavky k PD:

- PD musí byť vyhotovená v zmysle VTPKS, predpisov a vzorových listov ŽSR, STN, TNŽ

- Súčasťou PD musí byť podrobný výkaz výmer pre výber zhotoviteľa uvedenej stavby.

- PD – elektroinštalácie a bleskozvodu vyhotovená projektantom s oprávnením projektovať na ŽSR a odsúhlasená OR Žilina Sekciou EE Vrútky.

- Realizáciu elektroinštalácie a bleskozvodu a východiskovú revíznu správu smie vykonať len právnická osoba na základe oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom s prislúchajúcou kvalifikáciou podľa Zákona o dráhach č. 513/2009 Zb., § 17 a 18.

- Od projektanta žiadame dodať schválenú PD od jednotlivých Odborov GR ŽSR a odsúhlasenú Dopravným úradom v zmysle vyhlášky 205/2010 Z. z. –E2, E11

- PD musí byť dodaná s právoplatným stavebným povolením a s energetickým certifikátom

- Projektant bude vykonávať pri realizácii stavby autorský dozor.

- Projektant dodá 6 ks PD pre realizáciu stavby a následne 4ks PD skutočného vyhotovenia + 1 x v elektronickej forme vo formáte pdf alebo dwg (dgn) v neuzamknutom tvare, rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls v neuzamknutom tvare

- Prepočet

Celkové predpokladané náklady pre vyhotovenie PD: 	..........,- €

Z toho:

- Doklady

---

- Výkresová časť

---

F.  	Pripomienky

Nutná obhliadka

V Žiline, dňa 18.3.2016

Predkladá:                                     	Bc. Pavol Oravec

riaditeľ

Oblastného riaditeľstva Žilina

Príloha č. 3: Neocenený zoznam položiek  (vyplnená príloha bude súčasťou cenového návrhu)

| Názov | Cena bez DPH [EUR] | Sadzba DPH | Výška DPH [EUR] | Celková cena vrátane DPH [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“), (6 x v textovej forme, 2 x v elektronickej, formát výkresov v *pdf, *dgn/*dwg, formát textov *doc, formát rozpočtu s výkazom výmer * xls – v neuzamknutom tvare a 1 x v elektronickej forme, formát *pdf v uzamknutom tvare s výkazom výmer a v *xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže) |  |  |  |  |
| Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) |  |  |  |  |
| Geodetické zameranie |  |  |  |  |
| Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia |  |  |  |  |
| Cena spolu: |  |  |  |  |

Poznámka: V cenovom návrhu sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu obstarávania.

| Názov | Celková cena bez DPH [EUR] |
| --- | --- |
| * Správne poplatky/odhad |  |

* Odhadnuté správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou/vydaním stavebného povolenia budú uvedené ako samostatná položka v EUR. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za inžiniersku činnosť a nebudú hodnotené. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe skutočne preukázaných nákladov.

Príloha č. 4: Údaje na účely zmluvy (vyplnená príloha bude súčasťou cenového návrhu)

| Platnosť cenového návrhu : |  |
| --- | --- |
| Kontaktná osoba : |  |
| Osoba, ktorá v prípade úspešnosti podpisuje zmluvu: |  |
| Telefón : |  |
| Email: |  |
| IČO : |  |
| DIČ : |  |
| IČ DPH : |  |
| Celý názov banky : |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN: |  |
| Číslo účtu : |  |

Príloha č. 5: Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná.

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich zaplatenia zhotoviteľom.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom plnenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:

2.1. Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa;

2.2. Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia;

2.3 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela.

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

7. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

8. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

9. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

10. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.

11. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

13. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

14. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska,

2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,

2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.

3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán:

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí podľa tejto zmluvy , o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá:

4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom )

4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia,

4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe.

4.3. Vykonanie autorského dohľadu

4.3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.

4.3.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu ukončenia projektových prác až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

4.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä:

4.3.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 4.3.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,

4.3.3.3 zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v periodicite minimálne .............. (doplní objednávateľ podľa konkrétnych požiadaviek každého projektu - napr. 1 x týždenne) a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,

4.3.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,

4.3.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní.

4.3.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.

4.3 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD.

5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

6. Zhotoviteľ poskytuje na dielo (PD) záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania PD objednávateľovi.

7. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

8. Objednávateľ sa zaväzuje:

8.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

8.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ zaväzuje:

1.1 vypracovať a dodať PD: 6 x v textovej forme, 2 x v elektronickej forme, formát výkresov *pdf, *dgn/*dwg, formát textov *doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer *xls - v neuzamknutom tvare a 1 x v elektronickej forme, formát *pdf v uzamknutom tvare s výkazom výmer v *xls v neuzamknutom tvare. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám,

1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),

1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia,

1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby.

VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej Objednávateľom, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu)

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).

2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na:

2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),

2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny,

2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,

2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti,

2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti),

2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7. článku V. tejto zmluvy,

2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

4. Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek