Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Stretnutie Riadiaceho výboru a technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 1. 7. 2015 | ### Čas | 9:00 – 12:00 |

- Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Vladimír Oravec | GR ŽSR O 460 |
| Juraj Grič | GR ŽSR O 420 |
| Vladimír Milošovič | GR ŽSR O 460 |
| Michal Baťka | GR ŽSR O 450 |
| Marián Janič | GR ŽSR O 220 |
| Martin Križan | GR ŽSR O 430 |
| Beata Hermanská | GR ŽSR O 220 |
| Zuzana Gocálová | GR ŽSR O 430 |
| Dagmar Tökölyová | MDVRR SR SŽDD |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Ondrej Podolec | Star EU a.s. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Milan Mladoniczký | Star EU a.s. |
| Peter Harabín | Star EU a.s. |
| Ján Bušovský | Star EU a.s. |
| Vojtech Kocourek | CDV, v.v.i |
| Pozvaní: |  |
| Jana Tomášiková | Star EU a.s. |
| Jana Kolesárová | Star EU a.s. |
| Pavel Šmarda | CDV, v.v.i |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privítanie zúčastnených a zahájenie RV. | Janič |
| 2. | Otvorenie témy neschváleného návrhu zoznamu kritérií a váh pre každý koncepčný koridor RV v zadanom termíne (18.06. 2015). | Malina |
| 2a. | Diskusia k pripomienkam zaslaným k návrhu zoznamu kritérií a váh. | Zúčastnení |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hodnotiaca škála všetkých kritérií bude 0 – 10. | Etapa 3 | Star EU – CDV združenie |
| 2. | V rámci skupiny kritérií Náklady budú rozvrhnuté do sub-kritérií investičné náklady a prevádzkovej vplyvy počas realizácie stavby. | Etapa 3 | Star EU – CDV združenie |
| 3. | Skupina kritérií - Časové hľadisko (pripravenosť na realizáciu) bude rozvrhnutá na 5-10 krokov a ostáva podľa návrhu Zhotoviteľa. Sub-kritérium Stupne projektovej prípravy bude zachované. Sub-kritérium Náklady výkupy a odvody bude zohľadňované až pri CBA analýze. Sub-kritéria Náklady na projektovú prípravu a Časová náročnosť realizácie budú vyradené. | Etapa 3 | Star EU – CDV združenie |
| 4. | Skupina kritérií - Technické kritéria: Sub-kritéria Sklonové pomery a Počet rýchlostných skokov v trase budú zachované. V rámci sub-kritéria Veľkosť prevýšenia v smerových oblúkoch sa hodnota 120 mm bude považovať za najhoršiu (akceptovateľnú), za najlepšie budú považované hodnoty v intervale 90 mm a menej. Optimálna hranica bude 90 mm. Zhotoviteľ navrhol škálu: p väčšie ako 120 mm = 0b p rovné 120 mm = 2b p rovné 110 mm = 5b p rovné 100 mm = 8b p menšie rovné 90 mm = 10b | Etapa 3 | Star EU – CDV združenie |
| 5. | Sub-kritérium Sanácia zosuvov bude zaradená do skupiny kritérií Náklady, ak to bude možné ohodnotiť v eurách. Definícia kritéria Sanácia zosuvov bude podrobnejšie rozpracovaná. | Etapa 3 | Star EU – CDV združenie |
| 6. | Skupina kritérií - Environmentálne vplyvy: Sub-kritérium Riziká súvisiace s vplyvom klimatických zmien bude vyčlenené ako samostatná skupina. Váha pôvodne určená pre skupinu Environmentálne vplyvy bude rozdelená medzi skupiny Environmentálne vplyvy a Riziká súvisiace s vplyvom klimatických zmien v konkrétnom pomere. Pomer bude stanovený po konzultácii so zástupcom JASPERS pre oblasť enviro. | Etapa 3 | Star EU – CDV združenie |
| 7. | Skupina kritérií - Dopravné kritéria Sub-kritérium Úspora času bude vyčlenené ako samostatné kritérium (skupina). Sub-kritérium Sklonové pomery trate – normatívy hmotností vlakov bude vyradené. | Etapa 3 | Star EU – CDV združenie |
| 8. | Návrh váh predložený Zhotoviteľom bol upravený na základe pripomienok RV a následne RV schválený. | 1. 7. 2015 | Star EU – CDV združenie |

# IV. Zapísal

| Meno a priezvisko | RNDr. Jana Kolesárová, PhD. | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |

Dňa: 01. 07. 2015

# V. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |