Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Stretnutie Riadiaceho výboru a technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 14. 04. 2015 | ### Čas | 09:00 – 13:00 |

I.  Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Marián Janič | GR ŽSR O 220 |
| Jaroslava Mažgútová | GR ŽSR O 220 |
| Michal Baťka | GR ŽSR O 450 |
| Jozef Dudák | GR ŽSR O 410 |
| Vladimír Oravec | GR ŽSR O 460 |
| Juraj Grič | GR ŽSR O 420 |
| Mária Ponická | GR ŽSR O 420 |
| Peter Šišolák | GR ŽSR O 150 |
| Zuzana Gocálová | GR ŽSR O 430 |
| Martin Križan | GR ŽSR O 430 |
| Marek Mitošinka | OPD |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Dagmar Tökölyová | MDVRR SR B 321 |
| Paul Riley | JASPERS |
| György Bessenyei | JASPERS |
| Neri di Volo | JASPERS |
| Ismini Kyriazopoulou | JASPERS |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Ondrej Podolec | Star EU a.s. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Zuzana Kaparová | Star EU a.s. |
| Peter Harabín | Star EU a.s. |
| Michaela Seifertová | Star EU a.s. |
| Milan Mladoniczký | Star EU a.s. |
| Ján Bušovský | Star EU a.s. |
| Vojtech Kocourek | CDV, v.v.i |
| Petr Šenk | CDV, v.v.i |
| Pozvaní: |  |
| Jana Kolesárová | Star EU a.s. |
| Helena Švédová | CDV, v.v.i |
| Martin Andonov | CDV, v.v.i |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privítanie zúčastnených a zahájenie RV. | Janič |
| 2. | Prezentovanie dopravného modelu so zameraním na koncepčnú alternatívu č. IV. | Šenk |
| 3. | Prezentovanie postupu a Zhotoviteľom navrhnutých čiastkových alternatív. | Hanák, Podolec |
| 3a. | Diskusia k prezentovanému postupu navrhovania čiastkových alternatív. | Zúčastnení |
| 4. | Prezentácia Zhotoviteľovho návrhu k selekcii variantov trasovania pred návrhom čiastkových alternatív, prezentácia prístupu a postupu multikriteriálneho hodnotenia. | Harabin |
| 5. | Diskusia ku klimatickým zmenám, kde zástupca Jaspers upozornil, že klimatické zmeny musia byť včas zahrnuté do hodnotenia čiastkových alternatív tak aby mohli byť čiastkové alternatívy hodnotené aj z tohto pohľadu (etapa 3). | Kyriazopoulou |
| 6. | Diskusia k zaslaným pripomienkam ku aktualizácii finálnej správy z etapy 2. | Zúčastnení |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konkrétnejšie definovať navrhované koncepčné alternatívy vo väzbe na dopravný model (napr. cestovné časy - konkurencieschopnosť). | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 2. | Zhotoviteľ bude realizovať samostatnú multikriteriálnu analýzu pre každú koncepčnú alternatívu, tzn. budú hodnotené jednotlivé navrhnuté čiastkové alternatívy len v rámci prislúchajúcej koncepčnej alternatívy. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 3. | Zhotoviteľ bude navrhovať čiastkové alternatívy podľa prezentovaného postupu, aj s prehľadným zdokumentovaním selekcie a s možným doplňovaním prípadne zmenou čiastkových alternatív. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 4. | Zhotoviteľ bude vypracovávať multikriteriálnu analýzu v zmysle prezentovaného postupu. Budú posudzované len tie kritériá, z pohľadu ktorých sa budú čiastkové alternatívy líšiť. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 4a. | Zhotoviteľ predloží zoznam kritérií vrátane ich hodnotenia na schválenie RV. | Po dokončení prvého kroku MCA | Star EU – CDV združenie |
| 4b. | ŽSR očakáva usmernenie od MDVRR SR ohľadom limitu časovej realizovateľnosti modernizácie koridoru. | 04/2015 | MDVRR SR |
| 5. | Zhotoviteľ očakáva usmernenie RV ohľadom váh investičných nákladov a vplyvu pripravenosti čiastkových úsekov z pohľadu časovej náročnosti realizácie. | Štyri týždne pred odovzdaním etapy 3 | RV |
| 6. | Zhotoviteľ na základe zaslaných pripomienok doplní správu z etapy 2 o nasledovné: - Nebudú sa navrhovať jednostranné nástupištia. - V schémach technického návrhu budú zobrazené chránené územia s odkazmi na textový popis umiestnenia v správe z etapy 2. - Zhotoviteľ bude posudzovať obe varianty polohy pre stanicu Štrba. - Bude doplnený komentár k spôsobu návrhu čiastkových alternatív. | Do konca etapy 2 | Star EU – CDV združenie |
| 7. | Zúčastnení sa dohodli, že Zhotoviteľ zapracuje návrh čiastkových alternatív až do správy z etapy 3. | Do konca etapy 3 | Star EU – CDV združenie |

# IV. Zapísal

| Meno a priezvisko | Ing. Marek Malina, PhD. | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |

Dňa: 14. 04. 2015

# V. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |