Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Stretnutie Riadiaceho výboru a technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 15. 07. 2015 | ### Čas | 10:30 – 12:40 |

- Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Vladimír Oravec | GR ŽSR O 460 |
| Vladimír Milošovič | GR ŽSR O 460 |
| Juraj Grič | GR ŽSR O 420 |
| Zuzana Gocálová | GR ŽSR O 430 |
| Roman Štalmašek | GR ŽSR O 430 |
| Jaroslava Mažgútová | GR ŽSR O 220 |
| Marián Janič | GR ŽSR O 220 |
| Beáta Hermanská | GR ŽSR O 220 |
| Vladimír Knietel | GR ŽSR O 210 |
| Dagmar Tökölyová | MDVRR SR B 321 |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Zuzana Kaparová | Star EU a.s. |
| Peter Harabín | Star EU a.s. |
| Ján Bušovský | Star EU a.s. |
| Milan Mladonický | Star EU a.s. |
| Michaela Seifertová | Star EU a.s. |
| Gyorgy Bessenyei | Jaspers |
| Vojtech Kocourek | CDV, v.v.i |
| Jiři Dufek | CDV, v.v.i |
| Pozvaní: |  |
| Jana Kolesárová | Star EU a.s. |
| Pavel Šmarda | CDV, v.v.i |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privítanie zúčastnených a zahájenie RV. | Hanák |
| 2. | Prezentácia výsledného hodnotenia MCA, jej čiastkových a konečných výsledkov. | Harabín |
| 2a. | Diskusia k prezentovaným výsledkom MCA. | Zúčastnení |
| 3. | Diskusia a vysporiadanie pripomienok konzultantov JASPERS k zaslaným výsledkom MCA. | Zúčastnení |
| 4. | Diskusia k JASPERS zaslaným pripomienkam k CBA analýze. | Zúčastnení |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zástupcovia JASPERS navrhujú doplniť podrobnú správu dokumentujúcu predselekciu čiastkových úsekov, ktoré sa nedostali do MCA. | priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 2. | Objednávateľ zabezpečí schválenie nových jednotkových cien. | 27. 07. 2015 | Objednávateľ |
| 3. | RV vyberie čiastkové alternatívy pre jednotlivé koncepty, ktoré budú vstupovať do ďalšieho posudzovania v etape 4. | 20. 07. 2015 | RV |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

# IV. Zapísal

| Meno a priezvisko | RNDr. Jana Kolesárová, PhD. | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |

Dňa: 15. 07. 2015

# V. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |