Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Stretnutie Riadiaceho výboru a technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 19. 05. 2015 | ### Čas | 09:00 – 12:00 |

I.  Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Marián Janič | GR ŽSR O 220 |
| Vladimír Oravec | GR ŽSR O 460 |
| Vladimír Milošovič | GR ŽSR O 460 |
| Juraj Grič | GR ŽSR O 420 |
| Peter Šišolák | GR ŽSR O 150 |
| Martin Križan | GR ŽSR O 430 |
| Michal Baťka | GR ŽSR O 450 |
| Jaroslava Mažgútová | GR ŽSR O 220 |
| Beáta Hermanská | GR ŽSR O 220 |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Dagmar Tökölyová | MDVRR SR B 321 |
| Roman Stalmašek | GR ŽSR O 430 |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Ondrej Podolec | Star EU a.s. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Peter Harabín | Star EU a.s. |
| Milan Mladoniczký | Star EU a.s. |
| Ján Bušovský | Star EU a.s. |
| Vojtech Kocourek | CDV, v.v.i |
| Švédová Helena | CDV, v.v.i |
| Pavel Šmarda | CDV, v.v.i |
| Pozvaní: |  |
| Jana Kolesárová | Star EU a.s. |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Predstavenie programu stretnutia. | Hanák |
| 2. | Predstavenie spôsobu navrhovania čiastkových alternatív. | Hanák, Harabín |
| 3. | Diskusia k navrhnutým čiastkovým alternatívam. | Zúčastnení |
| 3a. | Zhotoviteľ v otázke tvorenia čiastkových alternatív nedostal žiadne usmernenie. | Zúčastnení |
| 4. | Diskusia ku schváleným jednotkovým cenám. | Zúčastnení |
| 4a. | Odborné zložky ŽSR vyjadrili pochybnosti k výške schválených jednotkových cien. Zhotoviteľ informoval Objednávateľa, že on nemá mandát na zmenu RV schválených jednotkových cien. Ak bude mať Zhotoviteľ vyhradený dostatočný čas, vie nové ceny zapracovať do štúdie. | Zúčastnení |
| 5. | Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o existujúcich okolnostiach (neuzavretie čiastkových alternatív, pochybnosti o veľkosti jednotkových cien a stálemu nedodaniu klimatického posúdenia), ktoré vplývajú na posunutie odovzdania štúdie realizovateľnosti. | Star EU – CDV združenie |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objednávateľ zvolá stretnutie k uzavretiu čiastkových alternatív. | 22. 5. 2015 | ŽSR |
| 2. | Objednávateľ navrhne nový postup v otázke veľkosti RV schválených jednotkových cien. | 22. 5. 2015 | ŽSR |
| 3. | Objednávateľ spolu s MDVRR SR zašle návrhy na veľkosť váh jednotlivých kritérií. | 22. 5. 2015 | ŽSR, MDVRR SR |

# IV. Zapísal

| Meno a priezvisko | Ing. Marek Malina, PhD. | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |

Dňa: 19. 05. 2015

# V. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |