Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Stretnutie Riadiaceho výboru a technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 23. 03. 2015 | ### Čas | 10:00 – 13:00 |

I.  Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Jozef Tvrdoň | GR ŽSR O 220 |
| Marián Janič | GR ŽSR O 220 |
| Roman Tomek | GR ŽSR O 450 |
| Michal Baťka | GR ŽSR O 450 |
| Jozef Dudák | GR ŽSR O 410 |
| Vladimír Oravec | GR ŽSR O 460 |
| Juraj Grič | GR ŽSR O 420 |
| Peter Šišolák | GR ŽSR O 150 |
| Zuzana Gocálová | GR ŽSR O 430 |
| Martin Križan | GR ŽSR O 430 |
| Peter Šišolák | GR ŽSR O 100 |
| Jaroslava Mažgútová | GR ŽSR O 220 |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Paul Riley | JASPERS |
| György Bessenyei | JASPERS |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Ondrej Podolec | Star EU a.s. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Zuzana Kaparová | Star EU a.s. |
| Peter Harabín | Star EU a.s. |
| Jiří Dufek | CDV, v.v.i |
| Michal Šimeček | CDV, v.v.i |
| Milan Mladoniczký | Star EU a.s. |
| Ján Bušovský | Star EU a.s. |
| Pavol Beňo | Star EU a.s. |
| Vojtech Kocourek | CDV, v.v.i |
| Pozvaní: |  |
| Jana Kolesárová | Star EU a.s. |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privítanie účastníkov stretnutia a predstavenie programu stretnutia. | Hanák |
| 2. | Odprezentovanie vstupov, prístupov a výsledkov z etapy 1. | Hanák |
| 2a. | Konzultanti z JASPERS upozornili na potrebné zadefinovanie cieľov celého projektu nadväzujúcich na výsledky z etapy 1. | Riley |
| 3. | Odprezentovanie vstupov, prístupov a výsledkov z dopravného modelovania. | Dufek |
| 3a. | Zástupcovia MDVRR SR a konzultanti z JASPERS očakávajú ďalšie diskusie ohľadom dopravného modelu a kontinuálneho nastavenia počas hodnotenia variantov. | Riley, Ľos |
| 3b. | Diskusia ohľadom demografickej prognózy, kde sa podľa najnovších údajov neočakáva výrazný nárast demografie. Zástupcovia z MDVRR SR poukázali na zmenu vekovej štruktúry, ktorá v súčasnosti prebieha. | Riley, Ľos, Dufek, Hanák |
| 3c. | Zástupcovia ŽSR položili otázku, ku ktorej vznikla diskusia, ohľadom získania výnimky z maximálnych rýchlostí z pohľadu TSI a procesu schvaľovania takýchto výnimiek. Konzultanti z JASPERS informovali o možnosti získania potenciálnych výnimiek z rýchlostí z dôvodu ekonomickej efektívnosti. V čase schválenia štúdie uskutočniteľnosti je možné zo strany MDVRR SR požiadať o výnimku na presné úseky, kde nie je možné splniť požadovanú rýchlosť z dôvodu ekonomickej efektívnosti. Na základe schválenej štúdie MDVRR SR požiada o výnimku Interoperability Comittee, výbor rozhodne o prijatí/neprijatí danej výnimky. Konzultanti z JASPERS vysvetlili zúčastneným dôvody znižovania rýchlostí z pohľadu európskej legislatívy. | Zúčastnení |
| 3d. | Zástupcovia ŽSR poukázali na spôsob výberu staníc určených na križovanie dlhých nákladných vlakov v staniciach a potrebu ich dĺžky 750 m. | Janič |
| 4. | Odprezentovanie návrhu správy z etapy 2 a jej výsledkov z pohľadu trasovania, prevádzkového riešenia, zmeny trakčného napájania a predbežnej environmentálnej analýzy. | Bušovský, Mladoniczký, Kaparová |
| 4a. | Diskusia ohľadom zrušenia staníc v osobnej a nákladnej doprave a kritérií podľa, ktorých sa rozhodovalo o zrušení. | Mladoniczký, Harabín, Riley |
| 5. | Diskusia k multikriteriálnemu hodnoteniu. Jednotlivé čiastkové varianty, ktoré budú vstupovať do multikriteriálnej analýzy budú pred posúdením redukované na základe expertného posúdenia z pohľadu nákladov, prevádzky a environmentálneho hodnotenia. | Riley, Harabín, Hanák |
| 6. | Diskusia k nezazmluvneným prácam ohľadom posúdenia projektu z pohľadu klimatických zmien. | MDVRR SR, ŽSR |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V Bielej knihe je požiadavka rozličnými nástrojmi dosiahnuť 30% modálny podiel z nákladnej dopravy na železničnú (na úsekoch nad 300 km) a to do roku 2030. Zhotoviteľ bol požiadaný o vyčíslenie tejto hodnoty. | 6. 4. 2015 | Star EU – CDV združenie |
| 2. | Riadiaci výbor v prvej časti etapy 3 rozhodne o časovom a finančnom rámci pre hodnotené varianty. | 8. 4. 2015 | Riadiaci výbor |
| 3. | MDVRR SR rozhodne o spôsobe zazmluvnenia prác na projekte z pohľadu posúdenia vplyvov klimatických zmien na projekt. | 31. 3. 2015 | MDVRR SR |
| 4. | Zhotoviteľ zvolá pracovné stretnutie k dopravnému modelu. | Prebehlo 23.3.2015 po stretnutí RV | Star EU – CDV združenie |

# IV. Zapísal

| Meno a priezvisko | Ing. Marek Malina, PhD. | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |

Dňa: 23. 03. 2015

# V. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |