Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 05. 06. 2014 | ### Čas | 09:30–15:30 |

I.  Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Grič Juraj | GR ŽSR O 420 |
| Miroslav Garaj | GR ŽSR O 150 |
| Ladislav Mrva | GR ŽSR O 150 |
| Marián Bučko | GR ŽSR O 430 |
| Beáta Hermanská | GR ŽSR O 220 |
| Roman Stalmašek | GR ŽSR O 430 |
| Ján Menger | GR ŽSR O 460 |
| Vojtech Hlinka | GR ŽSR O 460 |
| Vladimír Oravec | GR ŽSR O 460 |
| Karol Mravec | GR ŽSR O 450 |
| Roman Tomek | GR ŽSR O 450 |
| Jiří Kubáček | MDVRR SR |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Ismini Kyriazopoulou | JASPERS |
| Paul Riley | JASPERS |
| György Bessenyei | JASPERS |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Ondrej Podolec | Star EU a.s. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Zuzana Kaparová | Star EU a.s. |
| Petr Šenk | CDV, v.v.i |
| Jiří Dufek | CDV, v.v.i |
| Zdenek Hřebíček | CDV, v.v.i |
| Miroslav Vančura | CDV, v.v.i |
| Peter Harabín | Star EU a.s. |
| Milan Mladoniczký | Star EU a.s. |
| Peter Červenka | Star EU a.s. |
| Ivan Komínek | Star EU a.s. |
| Ján Kušnír | Star EU a.s. |
| Michaela Seifertová | Star EU a.s. |
| Pozvaní: |  |
| Ján Bušovský | Prodex Ba |
| Michal Šimeček | CDV, v.v.i |

II. Program stretnutia

Program:

Privítanie účastníkov

Všeobecné otázky k štúdii realizovateľnosti, hlavné výsledky štúdie COWI

Environmentálna oblasť štúdie

Technické otázky k štúdii realizovateľnosti

Analýza dopytu v štúdii realizovateľnosti

III. Všeobecné otázky k štúdii realizovateľnosti, hlavné výsledky štúdie COWI

| P. č. | Úlohy, návrhy, dohody | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Úloha: Z diskusie všetkých zúčastnených vyplynulo, že odsúhlasená úvodná správa bude záväzný dokument, podľa ktorého bude Zhotoviteľ vypracovávať štúdiu realizovateľnosti. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 2. | Úloha: ŽSR zriadi Riadiaci výbor k štúdii realizovateľnosti, nominuje zástupcov dotknutých odborov ŽSR do Riadiaceho výboru a tiež požiada MDVRR SR o menovanie zástupcov do Riadiaceho výboru. | Asap | ŽSR a MDVRR SR |
| 3. | Úloha: Finálna štúdia spoločnosti COWI bude aj s odporučeniami Zhotoviteľovi dodaná a bude jedným zo základných podkladov. | Asap, potom, čo MDVRR SR dostane finálnu štúdiu | MDVRR SR |
| 4. | Diskusia: Zástupca MDVRR SR predstavil hlavné problémy, na ktoré predrealizačná štúdia spoločnosti COWI upozornila. Boli to hlavne tieto: - Technické riešenie ako také v rámci tejto štúdie nebolo spochybnené. Hlavným problémom je cena a socio-ekonomická efektívnosť. - Niektoré úseky koridoru sú označené ako pravdepodobne nemenné, niektoré potrebujú zdôvodnenie požiadaviek na kapacitu, všetky úseky musia byť potvrdené v štúdii realizovateľnosti. - Je potvrdená potreba novej štúdie realizovateľnosti za účelom odôvodnenie investície. - Štúdia realizovateľnosti musí byť dokončená skôr, než bude podaná akákoľvek projektová žiadosť. - Vysoká historická úroveň nákladov, nedávne veľké zníženie ponukovej ceny oproti odhadu brzdí presnosť nedávnych odhadov cien. (Obhájiteľnosť cien a otázka spôsobu a výšky oceňovania stavieb v štádiu prípravy, o.i. vzhľadom na vývoj skutočných cien obstarávania). - Proces EIA, Natura 2000 a súlad so smernicami EÚ. - Pravdepodobná potreba zmäkčiť tvrdé konštrukčné parametre, ako štandardnú traťovú rýchlosť 160 km/h, alebo aspoň skúmať alternatívy s nižšiu rýchlosťou v záujme sociálno-ekonomickej efektívnosti; COWI odporúča štandardnú minimálnu rýchlosť 100 km/h s cieľmi 160 km/h. (MDVRR SR: hľadanie efektívnejších trasovaní aj pre iné traťové rýchlosti ako paušálne 160 km/h). - Spôsob a stratégia verejného obstarania pri technologických častiach stavby by sa mohla zlepšiť (napríklad technológia železničného zabezpečovacieho zariadenia). - Prípadná prílišná prísnosť a nepružnosť niektorých národných predpisov voči požiadavkám TSI bez preukázania ich ekonomickej efektívnosti, by mala byť preskúmaná v štúdii. - Potreba podrobnej a transparentnej analýzy dopytu vo vzťahu k stanoveniu cieľov a celkovej efektívnosti modernizácie koridoru za účelom stanovenia kapacity a ekonomického posúdenia možností. |  | MDVRR SR, JASPERS |
| 5. | Diskusia: Zástupcovia JASPERS poukázali na to, že žiadne predbežné rozhodnutie ohľadom najviac efektívnej konštrukcie nie je dopredu urobené. Štúdia realizovateľnosti by mala vytvoriť rad časových možností cestovania na základe použitia rôznych technických riešení pre rôzne úseky a skúmať, ktoré z nich je ekonomicky efektívne a realizovateľné vybudovať v primeranej lehote. |  | JASPERS |
| 6. | Diskusia: Všetci zúčastnení došli k záveru, že pri úsekoch, kde existujúce vedenie môže splniť požiadavky cieľovej rýchlosti, nie je nutné hľadať alternatívne smerovanie. Vo všetkých ostatných prípadoch, alternatívne smerovanie alebo technické možnosti zachovania pôvodného usporiadania musí byť skúmané, ako je uvedené v zadaní. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 7. | Úloha: Zástupcovia MDVRR SR sa pokúšajú sprostredkovať niektoré vstupné podklady potrebné pre štúdiu realizovateľnosti od svojich organizácií (ZSSK, CARGO, NDS a iné), ktoré by dodali Zhotoviteľovi v priebehu júna. | Asap, v priebehu júna | MDVRR SR |
| 8. | Úloha: MDVRR SR dodá Zhotoviteľovi dezagregáciu dovezeného a vyvezeného tovaru na hraničné priechody. Získanie rozdelenia na komodity bude problematické. V prípade, že Zhotoviteľ týmto rozdelením nebude disponovať, bude musieť urobiť vlastné rozdelenie aspoň na tri skupiny (z dôvodu diametrálnej odlišnosti jednotlivých komodít). | Asap | MDVRR SR (+ prípadne Star EU – CDV združenie) |
| 9. | Diskusia: Všetci zúčastnení sa dohodli, že pri modelovaní osobnej dopravy sa v rámci štúdie uskutočniteľnosti využije tzv. „headways-based“ prístup. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 10. | Diskusia: Zástupcovia z JASPERS zopakovali, že možnosti riešenia koridoru, ktoré vstupujú do hodnotenia, by nemali byť odvodené z pevnej koridorovej rýchlosti, ale mali by sa skúmať rozdiely na úrovni kľúčových projektových cieľov -predovšetkým rôznych časových cestovných cieľov, ktoré môžu byť spojené s nižšími investičnými nákladmi/cieľovou dobou realizácie atď. Rýchlosť by mala byť uvažovaná na úrovni sub-úseku smerovania variantov. JASPERS odporúča, aby po určitých úvahách o najvhodnejšom ďalšom postupe, aby varianty trás neboli nastavené pre 3 rýchlosti (120, 140-160, 160 +), ale aby odrážali rôzne spôsoby, ako modernizovať úseky, ako sú: • Rehabilitácia existujúcich trás s iba menšími opravami. • Modernizácia existujúceho usporiadania so systematickou korekciou zakrivenia. • Nové smerovanie. Všetky možnosti by mali všeobecne spĺňať základné požiadavky TSI. Určité parametre však môžu byť považované za nevyhovujúce v niektorých prípadoch, kde by to mohlo byť riadne odôvodnené vzhľadom k primeraným obmedzeniam alebo z dôvodov ekonomickej efektívnosti. Ak aktuálne vedenie umožňuje dosiahnutie maximálnej cieľovej rýchlosti, potom je len jedna možnosť trasy daná/nutná. |  | JASPERS |
| 11. | Diskusia: Zástupcovia JASPERS očakávali a navrhli (aj skôr e-mailom) úvodnú správu spracovať v štruktúre, ktorá bola definovaná v súťažných podkladoch. Hlavným cieľom tejto správy v ich pohľade je prezentovať predstavy zhotoviteľa a detailnú metodiku/pracovný plán pre celý projekt, tak, ako bolo uvedené v zadaní, a nielen detaily z naliehavých úloh. V prípadoch, keď ešte nie je možné nastaviť detailný prístup, túto možno treba poznamenať v úvodnej správe a priebežne aktualizovať jej plán práce, keďže prístup bude podrobnejšie známi až neskôr v projekte. Týmto spôsobom môže byť pracovný plán úvodnej správy užitočným plánovacím dokumentom v rámci projektu pre všetky zúčastnené strany. |  | JASPERS |
| 12. | Diskusia: Bola zdôraznená potreba nájsť obhájiteľný spôsob, ako vytvoriť realistické odhady nákladov a reflektovať neistotu v rámci štúdii realizovateľnosti. Toto je zásadné pre dôveryhodnosť a nezaujatosť ekonomickej analýzy. |  | JASPERS |

IV. Environmentálna oblasť štúdie

| P. č. | Úlohy, návrhy, dohody | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diskusia: Zástupcovia JASPERS odporučili aj napriek tomu, že daná požiadavka sa nenachádza v súťažných podkladoch a ani v ZoD, venovať sa environmentálnej oblasti aj zo strany ovplyvnenia projektu a jeho citlivosti z pohľadu klimatických zmien a taktiež adaptácii na ne. Táto požiadavka vyplýva zo záväzných dokumentov pre programovacie obdobie 2014 – 2020 (Nariadenie Európskeho parlamentu č. 1303/2013 čl. 101; Delegované nariadenie Komisie č. 480/2014). V rámci projektu bude nutné sa s týmito požiadavkami vysporiadať a taktiež popísať a vyhodnotiť dopady klimatických zmien na projekt. Ak projekt môže byť nejakým spôsobom z pohľadu klimatických zmien ovplyvnený, je nutné navrhnúť konkrétne opatrenia vo variantoch. Zhotoviteľ po rokovaní s Objednávateľom o zmene rozsahu zadania doplní požiadavky na potrebné podklady. |  | JASPERS |
| 2. | Diskusia: Všetci zúčastnení potvrdzujú, že primerané hodnotenie (Appropriate Assessment) území patriacich do sústavy Natura 2000 nebude súčasťou štúdie. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |

V. Technické otázky k štúdii realizovateľnosti

| P. č. | Úlohy, návrhy, dohody | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diskusia: Všetci účastníci stretnutia sa dohodli, že tvorenie nulového variantu bude na Zhotoviteľovi, ktorý má možnosť sa k nemu postaviť flexibilne pokiaľ ide o údržbu a výmenu zastaraného zariadenia a v zásade nanajvýš v zachovaní existujúcej výkonnosti u kľúčových parametrov v rámci pravidelnej a periodickej údržby (vrátane opráv a výmeny). Nulový variant nesmie byť „katastrofický“, ktorý by mal za následok ukončenie alebo významné obmedzenie prevádzky železničnej dopravy na trati, ale tiež nemá byť investičným scenárom; nebude teda napr. zohľadňovať modernizáciu v zmysle štandardov TSI, ale bude rešpektovať reálne možnosti prostej reprodukcie (výmeny) v hodnotiacom období. Taktiež nebude zahŕňať zmenu trakčnej sústavy, a pod. JASPERS tiež poznamenal, že v niektorých čiastkových úsekoch, nulové varianty by mohli byť považované za súčasť voľby koncepcie koridorov v prípade, kedy budú najlepšie vyhovovať celkovým cieľom alebo ak modernizácia nie je možná v rámci daného termínu. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 2. | Diskusia: Ako sa očakávalo v rámci zadania a ako aj odporúča správa COWI (a JASPERS), zhotoviteľ by mal poskytnúť analýzu (v štúdii zhodnotiť) možných výhodných oblastí pre zmäkčenie národných technických noriem v medziach TSI. To zahŕňa konkrétne odporúčania z hľadiska efektivity pre zmäkčenie a pre odchýlky v rámci vnútroštátnych noriem tam, kde je to riadne odôvodniteľné. JASPERS navrhuje, aby jedným z riešení pre testovanie takejto možnosti bolo, že kľúčové alternatívne nevyhovujúce normy môžu byť skúšané v čiastkových alternatívach pre každý koridorový koncept popri národným normám. Týmto spôsobom môžu byť preskúmané potenciálne prínosy zmien, a zároveň bude možné zabezpečiť, aby alternatívy spĺňajúce normy boli dostupné pre porovnanie a výber. Zhotoviteľ uviedol: Už na minulých stretnutiach bolo medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom dohodnuté, že pripomienky Obstarávateľa budú zamerané na technické parametre subsystémov infraštruktúry, ktoré budú jednotne používané pri návrhu jednotlivých variantných riešení (okrem „nulového variantu“ v zmysle bodu 1 tejto kapitoly záznamu). |  | JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 2a. | Úloha: Obstarávateľ špecifikuje v pripomienkach k Úvodnej správe okrajové podmienky technických parametrov (medzné, krajné hodnoty) subsystémov infraštruktúry, ktoré považuje za podstatné pre všetky budúce stupne projektu. |  | ŽSR |
| 3. | Diskusia: V rámci spoločnej diskusie bolo dohodnuté, že pri vypracovávaní štúdie sa bude uvažovať s TSI normami, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2014. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 4. | Úloha: Zhotoviteľ vo vhodnej grafickej forme spracuje v štúdii porovnanie rýchlostných dynamických profilov existujúcej trate bez modernizácie, ako aj pre všetky navrhované alternatívy. | Priebežne | Star EU – CDV združenia |
| 5. | Diskusia: Návrh prevádzkovej dopravnej technológie bude výslovne zohľadňovať modelované budúce dopravné toky. V návrhu bude zahrnuté: taktový systém osobnej dopravy, cieľový grafikon vlakovej dopravy vrátane modelu východiacich a končiacich vlakov, integrované dopravné systémy a iná prímestská doprava, diagramy obsadenosti všetkých staničných koľají s flexibilným prístupom k požadovaným parametrom (napr. dĺžka staničných objazdných koľají 750 m vs. 650 m.). Návrh bude podliehať schváleniu zo strany Klienta (Odbor dopravy GR ŽSR). Požiadavky na kapacitu infraštruktúry budú definované na základe tejto analýzy potrieb vyplývajúcich z operačných programov odôvodnených identifikovaným dopytom. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |

VI. Analýza dopytu v štúdii realizovateľnosti

| P. č. | Úlohy, návrhy, dohody | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diskusia: Všetci zúčastnení súhlasili, že zoznam významných prepravcov si Zhotoviteľ vygeneruje sám a Objednávateľ spolu s MDVRR SR ho prípadne doplnia. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 2. | Diskusia: Model má byť „nested logit“ s dvojstupňovou deľbou medzi módmi individuálnej a hromadnej dopravy, a v druhom stupni medzi jednotlivými druhmi hromadnej dopravy (autobus, vlak). |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 3. | Diskusia: Prieskumy by mali byť zamerané na údaje, ktoré sú charakteristické pre dané územie (napr. hodnota času) a nie je ich možné získať inak. V rámci analýzy a modelovania je však možné použiť v príhodných prípadoch aj údaje a parametre získané z iných relevantných štúdii, vrátane zahraničných. JASPERS navrhuje, že vzhľadom na obmedzené existujúce údaje a prieskumy (v dôsledku oneskorenia vnútroštátneho dopravného modelu), prieskumy a ich analýza by mohla byť zameraná na stanovenie kľúčových parametrov pre modelovanie podľa segmentov trhu, ako sú parametre pre gravitačné krivky, frekvencie ciest, voľba režimu parametrov citlivosti, preferenčné konštanty módov, apod. JASPERS navrhuje preskúmať medzinárodnú literatúru (veľké prieskumy, rešpektované národné metodiky atď.) k zmapovaniu vierohodných hodnôt pre rôzne parametre dopravného modelu. Veľa parametrov, ako sú koeficienty pre chôdzu, čakanie, hodnotu času cestujúcich atď. by mohli byť z tohto odvodené. Napríklad hodnota cestovného času cestujúcich v generalizovanej nákladovej funkcii dopravného modelu môže byť stanovená na základe nákladov zamestnávateľa a času dochádzania ako primeraný podiel. V každom modely voľby módu je dôležitá transparentnosť a zdôvodnenie predpokladov. |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 4. | Diskusia: JASPERS navrhuje, aby pilotný prieskum neslúžil iba k tvorbe modelu, ale mal by o.i. tiež ukázať, kde cestujúci/nákladná doprava vidia problémy v železničnej doprave – prekážky, ktoré cestujúci/ďalšií zúčastnení vnímajú (napr. znížená čistota vozňov). JASPERS teda navrhuje, aby pilotné prieskumy (osobnej a nákladnej dopravy) neboli dotazníkové, ale rozhovorové. Analyzované majú byť kvalitatívne. Prieskum môže byť telefonický. |  | JASPERS |
| 5. | Diskusia: Prieskum a analýza cestujúcich v železničnej osobnej doprave bude prevedená na 800 osobách primárne v domácnostiach. To by malo mať podobu uvedených preferencií v realistickom kontexte a zároveň zistiť informácie o aktuálnych cestách. Vzorka domácností bude vybraná z domácností žijúcich v oblastiach priľahlých ku koridoru, s vhodnou stratifikáciou podľa miesta bydliska (v blízkosti koridoru), socio-ekonomických charakteristík, a možností výberu dopravného prostriedku. JASPERS navrhuje, aby bol daný dôraz na snahu pochopenia parametrov diaľkových ciest, ktoré môžu byť ťažšie posúditeľné na základe existujúcich dát, zatiaľ čo pri modelovaní dochádzania je možnosť sa viac spoliehať na dáta zo sčítania ľudu a syntetické modelovanie. Prieskum by sa mal tiež dostatočne zamerať na súčasných používateľov osobných vozidiel v rámci koridoru, aby bolo možné modelovať pre túto skupinu možnosť výberu automobilu/verejnej dopravy (ktoré v skutočnosti má na výber). |  | ŽSR, MDVRR SR, JASPERS, Star EU – CDV združenie |
| 6. | Diskusia: JASPERS navrhuje, aby modálne rozdelenie v nákladnej doprave bolo zamerané na prepravné náklady, prepravné časy a spoľahlivosť pre rôzne komoditné skupiny. Finálne zvolený prístup modelovania by mal odrážať kvalitu dát, ktoré sú finálne k dispozícii. Transparentnosť a lokalizácia členenia skupín komodít zdôvodnených predpokladov pre každý náklad v modeli voľby módu a vyhodnotenie úspory času/nákladov bude kľúčový. Podľa JASPERS by dobrým zdrojom dát o nákladnej doprave mohli byť dopravcovia, ako aj prepravcovia, najmä veľkí dopravcovia pôsobiaci v rámci Slovenska a cez Slovensko. Objemy, náklady a požiadavky môžu byť menej obchodne citlivé. |  | JASPERS |
| 7. | Diskusia: Všetky pripomienky k modelu dopravy i k prieskumom zo strany MDVRR SR boli so Zhotoviteľom na mieste prediskutované a vysvetlené. |  | MDVRR SR, Star EU – CDV združenie |
| 8. | Úloha: MDVRR SR dodá Zhotoviteľovi cestnú sieť ako geovrstvu (vo formáte shp.). | Asap | MDVRR SR |
| 9. | Úkol: MDVRR SR dodá Zhotoviteľovi sektorové analýzy pre jednotlivé druhy dopravy vrátane analýzy prepravných vzťahov v autobusovej doprave (realizovanou spoločnosťou VÚD), ktorá má byť súčasťou sektorovej analýzy. | Asap | MDVRR SR |
| 10. | Úloha: MDVRR SR dodá počty cestujúcich železničnej dopravy podľa vlakových staníc (začiatočná stanica, cieľová stanica) podľa údajov z odbavovacieho systému (budú bez rozlíšenia na osobný vlak a rýchlik). | Asap | MDVRR SR |
| 11. | Úloha: Zhotoviteľ pripomenul požiadavku podkladov ohľadom nákladnej dopravy (hlavne ceny za prepravu tovaru a údaje o nakládke a vykládke). Poskytnutie týchto údajov zatiaľ nie je dohodnuté a MDVRR SR bude o týchto podkladoch rokovať zo spoločnosťou Cargo. | Asap | MDVRR SR |
| 12. | Úloha: ŽSR prisľúbilo Zhotoviteľovi dodať čisté tony prepravy tovaru/komodít (uhlie, rudy), za jednotlivé vlakové úseky. | Asap | ŽSR |

VII Otvorené otázky

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Na základe samostatného jednania, Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi metodiku, na základe ktorej bude stanovovať ceny. | Najneskôr pred začatím etapy 3 | ŽSR |
| 2. | Normy, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné (STN, TSI). | Pred vypracovaním alternatív | ŽSR, MDVRR SR, Star EU – CDV združenie |
| 3. | Spôsob naceňovania dodatočných nákladov existujúcich vlečiek. | Pred vypracovaním alternatív | ŽSR, MDVRR SR |
| 4. | Ako odhadnúť modelovanie OD vzťahu ak nie sú výstupy z celonárodného dopravného modelu. | Asap | ŽSR, MDVRR SR |
| 5. | Zahrnutie a spôsob vysporiadania sa s požiadavkou na posúdenie projektu v súvislosti s klimatickými zmenami a adaptáciou na ne, ktorá je nad rámec zadania a ZoD, ale ktorá vyplýva zo záväzných požiadaviek/dokumentov zo strany EK. | Asap | ŽSR, MDVRR SR, Star EU – CDV združenie |

# VIII. Zapísal

| Meno a priezvisko | Marek Malina | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dňa: 05.06.2014

# IX. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |