Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Stretnutie Riadiaceho výboru a technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 9. 06. 2015 | ### Čas | 09:00 – 10:00 |

I.  Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Vladimír Oravec | GR ŽSR O 460 |
| Vladimír Milošovič | GR ŽSR O 460 |
| Juraj Grič | GR ŽSR O 420 |
| Peter Šišolák | GR ŽSR O 150 |
| Martin Križan | GR ŽSR O 430 |
| Michal Baťka | GR ŽSR O 450 |
| Jaroslava Mažgútová | GR ŽSR O 220 |
| Štefan Sedláček | ŽSR |
| Jozef Veselka | ŽSR |
| Jozef Tvrdoň | GR ŽSR O 220 |
| Ján Menger | GR ŽSR O 0460 |
| Jozef Dudák | GR ŽSR O 0410 |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Marek Mitošinka | MDVRR SR |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Ondrej Podolec | Star EU a.s. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Zuzana Kaparová | Star EU a.s. |
| Peter Harabín | Star EU a.s. |
| Ján Bušovský | Star EU a.s. |
| Vojtech Kocourek | CDV, v.v.i |
| Pozvaní: |  |
| Jana Kolesárová | Star EU a.s. |
| Pavel Šmarda | CDV, v.v.i |
| Švédová Helena | CDV, v.v.i |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privítanie zúčastnených a zahájenie RV. | Sedláček |
| 2. | Diskusia k výberu čiastkových alternatív, k hodnoteniu jednotlivých alternatív MCA a postupu stanovenia jednotkových cien. | Zúčastnení |
| 2a. | Vznesenie otázok a pripomienok k existujúcej metodike MCA. | Mitošinka |
| 2b. | Vysvetlenie postupu kalkulácie jednotkových cien, ktorá prebehla na základe dodaných podkladov týkajúcich sa už realizovaných projektov na Slovensku a v ČR. | Hanák |
| 2c. | Diskusia ohľadom výšky jednotkových cien a hľadanie spôsobu priblíženia jednotkových cien k trhovým cenám. | Zúčastnení |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poskytnuté materiály pre stanovenie jednotkových cien budú znovu prehodnotené za účelom revízie cien. | Priebežne | Hanák |

# IV. Zapísal

| Meno a priezvisko | RNDr. Jana Kolesárová, PhD. | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |

Dňa: 09. 06. 2015

# V. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |