Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Technické stretnutie k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 09. 07. 2014 | ### Čas | 09:00 – 11:30 |

I.  Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Grič Juraj | GR ŽSR O 420 |
| Beáta Hermanská | GR ŽSR O 220 |
| Marián Janič | GR ŽSR O 220 |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Jiří Kubáček | MDVRR SR |
| Paul Riley | Jaspers |
| György Bessenyei | Jaspers |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Zuzana Kaparová | Star EU a.s. |
| Petr Šenk | CDV, v.v.i |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privítanie účastníkov stretnutia. | Hermanská |
| 2. | Prediskutovanie odporúčaní a otvorených otázok z technického stretnutia konaného dňa 5.6.2014 a zadanie pokynov Zhotoviteľovi. | Zúčastnení |
| 3. | Diskusia k bodom zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. III, čl. 4, odrážka 7, - kap. III, čl. 10, Zníženie rýchlosti na 100 km/h nie je možné uvažovať na úsekoch v súčasnej dobe prechádzaných vyššou rýchlosťou. Túto rýchlosť nie je možné navrhovať na dlhších úsekoch. Jedná sa iba o lokálne miesta, u ktorých by vyššia rýchlosť viedla k neúmernému navýšeniu investičných nákladov bez tomu zodpovedajúcich ziskov. | Zúčastnení |
| 4. | Diskusia k bodom zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. III, čl. 4, odrážka 9, - kap. V, čl. 2, - kap. VII, čl. 2, Zástupca GR ŽSR O 420 požaduje pri návrhu variantov prednostne využívať STN. Stanovisko pána Kubáčeka z MDVRR SR je využiť TSI, len u parametra prevýšenie koľaji pri rekonštrukcii existujúcej trate na technickom stretnutí určiť, či má zhotoviteľ použiť parameter z STN alebo TSI. S daným návrhom vyjadrili súhlas i prítomní zástupcovia Jaspers. | Zúčastnení |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Úlohy, návrhy, dohody | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vysporiadanie bodov zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. III, čl. 4, odrážka 7, - kap. III, čl. 10, nasledovne. Zhotoviteľ sa bude pri vypracovaní návrhov alternatív držať špecifikácie uvedenej v ZoD. V čase, keď technické varianty budú Zhotoviteľom navrhnuté, bude zvolané technické stretnutie. Za účasti všetkých strán na tomto stretnutí prebehne diskusia, v ktorej sa špecifikujú problematické úseky, pri ktorých sa bude diskutovať o možnosti zníženia rýchlosti na 100 km/h. Výhody a nevýhody navrhovaných riešení, predovšetkým z hľadiska ekonomickej efektivity investičných nákladov a nákladov životného cyklu, budú na základe podkladov zhotoviteľa prediskutované na technickom stretnutí, na ktorom sa dohodne, že ktorý variant bude použitý. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 2. | Vysporiadanie bodov zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. III, čl. 4, odrážka 9, - kap. V, čl. 2, - kap. VII, čl. 2, nasledovne. Zhotoviteľ bude vo všeobecnosti využívať normy TSI (v súčasnosti platných resp. ktoré vstúpia do platnosti pred dokončením spracovania štúdie). Použitie parametra prevýšenie koľaji: v prípade, kde nebude navrhnutý variant mimo existujúce teleso trate (tzn. rekonštrukcia existujúcej trate) sa na technickom stretnutí, na základe podkladov zhotoviteľa, prediskutujú výhody a nevýhody navrhovaných riešení, predovšetkým z hľadiska ekonomickej efektivity investičných nákladov a nákladov životného cyklu. Následne sa dohodne, že ktorý parameter bude použitý. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 3. | Vysporiadanie bodov zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. III, čl. 11, nasledovne. Zúčastnení sa dohodli, že nie je z dôvodu urýchlenia prác potrebné prepracovávať úvodnú správu v zmysle odporúčania konzultantov z Jaspers. Odporúčania Jaspers bude zohľadnené pri príprave budúcich správ. |  | Zúčastnení |
| 3a. | ŽSR zašle úvodnú správu na schválenie riadiaceho výboru per rollam. | Asap | ŽSR |
| 4. | Vysporiadanie bodov zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. III, čl. 4, odrážka 5, - kap. III, čl. 12, - kap. VII, čl. 1, nasledovne. MDVRR SR vypracuje štúdiu k získaniu metodiky na oceňovanie/odhadovanie nákladov. Štúdia bude Zhotoviteľovi poskytnutá v takom čase, aby práce na štúdii realizovateľnosti neboli ovplyvnené. | Priebežne | MDVRR SR |
| 4a. | MDVRR SR poskytne informáciu v akom stave sa vypracovanie štúdie nachádza a predpokladanom termíne dodania štúdie. | 15.9.2014 | MDVRR SR |
| 5. | Vysporiadanie bodov zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. IV, čl. 1, - kap. VII, čl. 5, nasledovne. Zhotoviteľ bol požiadaný, aby sa zaoberal posúdením projektu v súvislosti s klimatickými zmenami a adaptáciou na ne, ktorá je nad rámec ZoD. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 5a. | Zhotoviteľ dodá predpokladaný rozsah hodnotenia (naviac prác), vrátane časového a finančného návrhu. | 07/2014 | Star EU – CDV združenie |
| 5b. | Zástupcovia MDVRR SR dodajú stanovisko k Zhotoviteľovmu návrhu. | 08/2014 | MDVRR SR |
| 6. | Vysporiadanie bodov zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. VII, čl. 4, nasledovne. Zhotoviteľ nemôže pri vypracovaní ŠR počítať s výsledkami celonárodného dopravného modelu. Pri modelovaní OD vzťahu má využiť miestne znalosti, sektorové analýzy, vlastné skúsenosti, prípadne iné existujúce vstupy. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |
| 7. | Vysporiadanie bodov zo zápisu zo stretnutia dňa 5.6.2014: - kap. VII, čl. 3, nasledovne. Zúčastnení sa dohodli, že Zhotoviteľ má využiť prístup nerozširovania/nezlepšovania kapacity/benefitov pri existujúcich vlečkách. | Priebežne | Star EU – CDV združenie |

IV Otvorené otázky

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metodika, na základe ktorej bude Zhotoviteľ stanovovať ceny. |  | ŽSR, MDVRR SR |
| 2. | Posúdenie projektu v súvislosti s klimatickými zmenami a adaptáciou na ne, ktorá je nad rámec zadania a ZoD, ale ktorá vyplýva zo záväzných požiadaviek/dokumentov zo strany EK. |  | ŽSR, MDVRR SR |

# V. Zapísal

| Meno a priezvisko | Marek Malina | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dňa: 09.07.2014

# VI. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |