Železnice Slovenskej republiky

Revízia:

Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia,

úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

pre projekt:

Implementácia GSM-R do siete ŽSR,

úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Apríl  2022

# Kontext a aktuálna situácia štúdie realizovateľnosti

Tento materiál nenahrádza vypracovanú „Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ (ďalej len štúdia realizovateľnosti), ktorá bola spracovaná v roku 2015 v spolupráci s JASPERS. Účelom tohto dokumentu nie je opakovať a ani kopírovať všeobecne známe informácie o projekte, ktoré sú obsiahnuté v CBA a v ďalších dostupných materiáloch. Úlohou tohto dokumentu je zhrnúť len podstatné zmeny, ktoré vyplynuli z vypracovanej projektovej dokumentácie pre projekt „Implementácie GSM-R so siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou“. Zároveň cieľom tohto dokumentu je informovať o aktuálnom stave projektu za účelom ekonomického hodnotenia a pokračovania efektívnej implementácie projektu.

V štúdií realizovateľnosti je hodnotenie úseku Žilina – Košice – Čierna nad Tisou vypracované:

- zvlášť pre úsek Žilina – Košice, kde sú porovnávané štyri alternatívy modernizácie koridoru;

- a zvlášť pre úsek Košice – Čierna nad Tisou št hr. SR/UA, kde je spracovaná jedna alternatíva modernizácie koridoru.

V závere štúdie realizovateľnosti koridoru bola pre úsek Žilina – Košice odporúčaná alternatíva realizácie 2.3 alebo 3.1 na základe ekonomických parametrov, pri zohľadnení stratégie modernizácie tratí, analýzy scenárov a rizík, ako aj potrebných mitigačných opatrení na zmiernenie dopadov identifikovaných rizík. Pre realizáciu modernizácie koridoru Žilina – Košice bola manažérom infraštruktúry v spolupráci s MDV SR zvolená alternatíva 3.1, z dôvodu nadväznosti železničného koridoru Žilina – Košice na už zmodernizovaný koridor Bratislava – Žilina, s cieľom vytvorenia technicky uceleného V. paneurópskeho koridoru Bratislava – Košice. Preferovaná projekčná alternatíva 3.1. zo štúdie realizovateľnosti umožní dosahovanie vyšších traťových  rýchlosti, poskytne vyššie kapacitné, bezpečnostné a kvalitatívne parametre železničnej trate v úseku Žilina – Košice oproti alternatíve 2.3.

Vypracované hodnotenie v alternatíve 3.1 bolo následne v roku 2020 na základe usmernenia JASPERS pre účely hodnotenia projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ (príloha časť ŽoNFP) aktualizované v týchto častiach:

- Aktualizoval sa dopravný model osobnej dopravy o skutočný vývoj osobnej dopravy v období 2015 – 2020;

- Aktualizovali sa počty osobných vlakov podľa nových skutočností predovšetkým v uzle Žilina;

- JASPERS odporúčal zrealizovať zastávku Žilina Predmestie až po rozvoji územia v okolí novej zastávky, (vytvoril sa tak konsenzus, že v rámci výstavby budúcej zastávky  sa vybudujú tie prvky infraštruktúry, ktoré by v budúcnosti mohli obmedziť prevádzku dopravy t.j napr. vybuduje sa podchod a urobia sa ostatné nevyhnutné prípravné práce);

- Vypracoval sa nový dopravný model nákladnej dopravy podľa metodiky JASPERS, (zároveň boli doplnené dosahy zmeny elektrickej energie, zvýšenia plynulosti dopravy na vývoj nákladnej dopravy);

- Aktualizovali sa celkové investičné výdavky koridoru Košice – Žilina na cenovú úroveň 2020, zároveň sa upravili  sa investičné výdavky uzla Žilina a úseku Poprad – Lučivná podľa skutočnosti;

- Vylúčili sa neopravené investičné výdavky spojené s výstavbou mosta 1. Mája, a náklady na výstavbu zastávky Žilina – Predmestie);

- Aktualizoval sa harmonogram výstavby podľa aktuálnej skutočnosti (zachoval sa však cieľ zmodernizovať celý koridor do roku 2030);

- Aktualizovali sa vstupy týkajúce sa prevádzkových nákladov manažéra infraštruktúry;

- Aktualizovali sa výpočty socio-benefitov  podľa vtedy platnej národnej metodickej príručky k CBA (verzia 2.1);

- Zmenil sa výpočet znečistenia ovzdušia podľa metodiky EIB banky.

Projekt „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ prešiel v roku 2019 procesom hodnotenia na UHP.

Pre alternatívu 1.1 odporúčanú pre úsek Košice – Čierna nad Tisou nebolo hodnotenie  aktualizované.

Na základe týchto skutočností ŽSR predkladá informácie pred začatím verejného obstarania, ktorého predmetom je projekt „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“  ktorého implementácia má vplyv na ekonomické výsledky štúdie realizovateľnosti a Žiadosti o NFP v zmysle § 19 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR.

Predmetný projekt: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ je súčasťou štúdie realizovateľnosti všetkých alternatív.

Predmetný projekt: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ má vplyv na ekonomické hodnotenie štúdie realizovateľnosti iba z pohľadu investičných výdavkov, ktoré sa upresnili a nepriamo na zostatkovú hodnotu.

# Príprava revízie nákladov a výnosov štúdie realizovateľnosti

Previerka reviduje výsledné hodnoty a východiská  Žiadosti o NFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ zvlášť pre úsek Žilina – Košice, v alternatíve 3.1.

Previerka reviduje výsledné hodnoty a východiská štúdie realizovateľnosti zvlášť pre úsek Košice – Čierna nad Tisou št hr. SR/UA v alternatíve 1.1.

Zmeny, ktoré nastali vplyvom aktuálnych skutočností vyplývajúcich z vypracovanej  projektovej dokumentácie v poslednom stupni v oblasti implementácie projektu GSM-R do siete ŽSR, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA sa týkajú výšky investičných nákladov.

Revízia celkových investičných výdavkov spojených s implementáciou GSM-R  do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica, sa týka oprávnených aj neoprávnených investičných výdavkov podliehajúcich Nástroju pre prepájanie Európy (CEF).

Zmeny výšky investičných výdavkov spojených s implementáciou GSM-R do siete ŽSR na úseku Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica odhadované v projektovej dokumentácii pre projekt „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ oproti štúdií realizovateľnosti sú zobrazené v nasledujúcich tabuľkách.

Tabuľka 1	Investičné výdavky (EUR, CU 2022) spojené s implementáciou GSM-R SK, úsek Varín – Košice

| Položka | Štúdia realizovateľnosti1 / CBA, ŽoNFP 2 | Projekt 3 | Prírastok (+)/ Pokles (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| GSM-R, úsek Varín - Košice | 17 888 303,40 | 30 598 870,10 | +12 710 566,70 |

1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

2 CBA pre ŽoNFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“

3 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Tabuľka 2	Investičné výdavky (EUR, CU 2022) spojené s implementáciou GSM-R SK, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

| Položka | Štúdia realizovateľnosti 1 | Projekt 2 | Prírastok (+)/ Pokles (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| GSM-R, úsek Varín - Košice | 7 164 645,67 | 5 981 032,48 | -1 183 613,19 |

1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

2 CBA pre ŽoNFP projektu „.ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“

Celková zmena investičných výdavkov spojená s modernizáciou koridoru Žilina – Košice vplyvom projektu „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ je zobrazená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3	Zmena investičných výdavkov (EUR, CU 2022) spojená s modernizáciou koridoru, alternatíva 3.1, úsek Žilina – Košice

| Investičné náklady (EUR) | CBA, ŽoNFP 1 | Aktualizácia podľa projektu 2 |
| --- | --- | --- |
| Plánovacie/projektové poplatky | 105 454 569,42 | 105 454 569,42 |
| Výkup pozemkov | 62 229 933,24 | 62 229 933,24 |
| Príprava staveniska | 48 423 365,06 | 48 423 365,06 |
| Zemné práce | 23 762 803,46 | 23 762 803,46 |
| Stavebné práce | 3 202 218 428,96 | 3 214 928 995,66 |
| z toho: |  |  |
| Mosty | 546 060 258,78 | 546 060 258,78 |
| Tunely | 262 142 375,58 | 262 142 375,58 |
| Cesty | 1 116 927,54 | 1 116 927,54 |
| Podporné múry | 230 496 587,85 | 230 496 587,85 |
| Protihlukové a bezpečnostné bariéry | 137 449 948,12 | 137 449 948,12 |
| Budovy | 25 044 610,77 | 25 044 610,77 |
| Spevnenie svahov | 0,00 | 0,00 |
| Trať - železničný spodok | 180 357 228,38 | 180 357 228,38 |
| Trať - železničný zvršok | 497 011 477,48 | 497 011 477,48 |
| Nástupiská | 51 727 767,56 | 51 727 767,56 |
| Elektrifikácia | 401 101 401,68 | 401 101 401,68 |
| Signalizačné a telekomunikačné zariadenia | 78 610 264,42 | 91 320 831,12 |
| Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia | 310 472 053,26 | 310 472 053,26 |
| Ostatné | 94 754 224,33 | 94 754 224,33 |
| Vyvolané investície | 385 873 303,23 | 385 873 303,23 |
| Zariadenia a stroje | 1 710 162,96 | 1 710 162,96 |
| Stavebný dozor (interný,externý) | 29 676 891,19 | 29 676 891,19 |
| Iné služby (archeologický výskum, dokladovanie TSI EE) | 477 757,48 | 477 757,48 |
| Riadenie projektu | 0,00 | 0,00 |
| Propagácia | 27 800,00 | 27 800,00 |
| Celkové investičné náklady bez nepredvídaných výdavkov | 3 473 981 711,77 | 3 486 692 278,47 |

1 CBA pre ŽoNFP projektu „.ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Celková zmena investičných výdavkov spojená s modernizáciou koridoru Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA vplyvom projektu: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA“ je zobrazená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 4	Zmena investičných výdavkov spojená s modernizáciou koridoru, alternatíva 1.1,       úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

| Investičné náklady (EUR) - finančné | Štúdia realizovateľnosti 1 |  | Aktualizácia na základe projektu 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkom (EUR, CU, 2015) | Celkom (EUR, CU, 2022) | Celkom (EUR, CU, 2022) |
| Projektové a prieskumné práce | 37 413 761 | 40 984 200 | 40 984 200 |
| Prevádzkové súbory | 135 314 254 | 148 227 452 | 147 043 839 |
| zabezpečovacie zariadenia | 100 044 750 | 109 592 138 | 109 592 138 |
| telekomunikačné zariadenia | 26 773 290 | 29 328 296 | 28 144 683 |
| ostatné | 8 496 214 | 9 307 018 | 9 307 018 |
| Stavebné objekty | 601 945 091 | 659 389 416 | 659 389 416 |
| železničný spodok | 61 286 850 | 67 135 526 | 67 135 526 |
| železničný zvršok | 166 782 600 | 182 698 859 | 182 698 859 |
| nástupištia, staničné budovy | 54 562 300 | 59 769 244 | 59 769 244 |
| mosty a umelé stavby | 48 092 000 | 52 681 476 | 52 681 476 |
| trakčné vedenie | 133 241 380 | 145 956 761 | 145 956 761 |
| energetika a elektro | 19 032 965 | 20 849 303 | 20 849 303 |
| Vyvolané investície | 101 954 568 | 111 684 211 | 111 684 211 |
| ostatné | 16 992 428 | 18 614 035 | 18 614 035 |
| Základné náklady | 737 259 345 | 807 616 867 | 806 433 254 |
| Vedľajšie náklady | 4 261 359 | 4 668 025 | 4 668 025 |
| Rezerva | 73 725 934 | 80 761 687 | 80 643 325 |
| Výkup pozemkov a odvody | 1 326 195 | 1 452 755 | 1 452 755 |
| Iné náklady (dozor, publicita, iné...) | 0 | 0 | 0 |
| Celkové náklady bez DPH | 853 986 594 | 935 483 535 | 934 181 561 |

1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Zároveň na základe zmeny investičných výdavkov došlo k revízii zostatkovej hodnoty. Ostatné vstupné premenné ostali nezmenené.

# Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy implementáciou projektu

V nasledujúcej tabuľke je zobrazené porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy v Žiadosti o NFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ s výsledkami dosiahnutými implementáciou projektu „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA“ , na úseku Žilina – Košice.

Tabuľka 5:	Prehľad dosiahnutých výsledkov, úsek Žilina – Košice

| Ukazovateľ | Jednotka | Žiadosť o NFP 1 | Aktualizácia na základe projektu 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENPV | tis. EUR | 521 222 490,23 | 512 160 638,37 |
| ERR | % | 6,56% | 6,53% |
| Pomer B/C |  | 1,436 | 1,425 |

1 CBA pre ŽoNFP projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“

2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu (ENPV) dosiahla pri aktualizácií hodnotenia úseku Žilina – Košice nezáporné hodnoty, čo znamená, že čistá súčasná hodnota benefitov je vyššia ako čistá súčasná hodnota nákladov. Čistá súčasná hodnota po revízií dosahuje hodnotu 512 160 638 EUR, čo vyjadruje efektívne vynaloženie zdrojov.

Tabuľka 6:	Prehľad dosiahnutých výsledkov, úsek Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica SR/UA

| Ukazovateľ | Jednotka | Štúdia realizovateľnosti 1 | Aktualizácia na základe projektu 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENPV | tis. EUR | 131 728 849,40 | 132 680 250,13 |
| ERR | % | 6,94% | 6,95% |

1 Štúdiu realizovateľnosti -aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

2 Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA

Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu (ENPV) dosiahla pri aktualizácií hodnotenia úseku Košice – Čierna nad Tisou št. hr. v  štúdií realizovateľnosti “ nezáporné hodnoty, čo znamená, že čistá súčasná hodnota benefitov je vyššia ako čistá súčasná hodnota nákladov. Čistá súčasná hodnota po revízií sa zvýšila a dosahuje hodnotu 132 680 250 EUR, čo vyjadruje efektívne vynaloženie zdrojov.

# Zhrnutie

Na základe výsledkov revízie ekonomických analýz vyvolanej projektom „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica SR/UA“ je možné vyvodiť záver, že projekt výrazne neovplyvnil  socioekonomickú efektívnosť projektu.

Tým, že projekt dokázal svoju ekonomickú realizovateľnosť, potvrdil tiež oprávnenosť na spolufinancovanie z EÚ. Projekt je realizovateľný a zo sociálno-ekonomického hľadiska prijateľný.

V posudzovanom ekonomickom hodnotení jednotlivých úsekov sme revidovali investičné výdavky a zostatkovú hodnotu.

https://www.mfsr.sk/files/archiv/43/Hodnotenie_UzolZA_20190305.pdf